Приложение № 2 к протоколу

МГС № 47-2015

**ИНФОРМАЦИЯ  
о реализации решений 45-го заседания МГС, Совещания руководителей национальных органов (46-го заседания МГС)**(Протокол №45-2014 и Протокол № 46-2014)

| **№№ пп. Про-токо-ла** | | **Решение** | | | **Срок** | | | **Ответственные** | | | **Выполнение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный от БС МГС** | | |
| **Протокол МГС №45-2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОБЩИЕ ВОПРОСЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Сообщения представителей международных и региональных организаций*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | С учетом высказанных предложений считать необходимым рассмотреть на очередном заседании НТКМетр с участием представителей РЖД вопрос о целесообразности разработки межгосударственного соглашения о взаимном признании методик выполнения измерений | | | 40-е заседание НТКМетр | | | НТКМетр | | | Включено в проект повестки 40-го заседания НТКМетр, направлено приглашение для участия в заседание РЖД  Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр (протокол №40-2014, п.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О Стратегии ИСО 2016-2020*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | | Рассмотреть методический документ «Консультации по Стратегии ИСО 2016-2020» (**приложение №1**) и направить в Бюро по стандартам МГС предложения, направленные на развитие и совершенствование работы ИСО с учетом вопросов, предусмотренных в разделе 3 «Консультаций по Стратегии ИСО 2016 – 2020» | | | до 10.08.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ предложения | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | | МОЛ предложения | | | | | | РОФ предложения | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 5.3 | | Обобщить предложения национальных органов и направить в ИСО | | | до 22.08.2014 | | | Бюро по стандартам МГС | | | Направлено, исх. 2/269 от 22.09.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | |
|  | | ***О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп МГС, работе Бюро по стандартам*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | | Направить дополнительные предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ в Бюро по стандартам МГС | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | Частично выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | |
| 6.4.5 | | Обеспечить реализацию Программы работ РГ МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации (**приложение №14**) | | |  | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ  2 РГ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  1,2 РГ | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  1,2 РГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  2 РГ | | | | | | | | | | |
| Лялькова И.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ  1,2 РГ | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 6.5.2 | | Обеспечить реализацию плана работы РГ по теоретической метрологии (РГ ТМ НТКМетр) на 2014 -2016 гг. | | |  | | | Национальные  органы | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр (протокол №40-2014, п.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лялькова И.В. | | |
| 6.6.2 | | Внести изменения в основополагающие документы КИЦ СНГ | | | до 20.09.2014 | | | Росстандарт | | | Выполняется. Направлен запрос в ИК СНГ (исх. № 97/08-ЕВ-2014 от 25.08.2014 года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 6.10 | | Принять меры по погашению задолженности по взносам за предыдущие годы | | | до 01.08.2014 | | | Национальные  органы | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года и их актуализации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | | Организовать рассмотрение проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. рабочей группой МГС в соответствии с п.15.2 настоящего протокола | | | См. п.15.2 | | | Бюро по стандартам | | | Вопрос рассмотрен 1 РГ ЗСТ и 34 НТКОС.  Проект Протокола вносится на рассмотрение 46 МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
|  | | ***О проекте Соглашения о сотрудничестве между IEC (Международной электротехнической комиссией) и EASC (Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | | Руководствоваться положениями пересмотренного Соглашения о сотрудничестве между IEC и EASC | | |  | | | Национальные органы | | | Выполняется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О проекте Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | | Рассмотреть уточненный проект Соглашения (**приложение №17**) и проинформировать Бюро по стандартам МГС о готовности к его подписанию | | | до 01.08.2014 | | | Электроэнергетический совет СНГ (ЭЭС) | | | Выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И. | | |
| 10.4 | | Рассмотреть проект Плана мероприятий по реализации положений Соглашения о сотрудничестве между ЭЭС и МГС и направить свои замечания и предложения в Бюро по стандартам МГС для обобщения и направления в Электроэнергетический Совет | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ № 02-10/ 1206 26.08.14 - предл. нет | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ №01-3115-12 17.10.2014 предл. нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 10.5 | | Рассмотреть уточненный проект Соглашения (**приложение №17**) и проинформировать Бюро по стандартам МГС о готовности к его подписанию | | | до 01.08.2014 | | | Электроэнергетический совет СНГ | | | Соглашение подписано 24 октября 2014 года в г. Сочи на 46-м заседании ЭЭС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | |
|  | | ***О Плане мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | | Доработать проект Плана с учетом предложений по п.11.2 (С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным включение в План мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений вопросов по согласованию с МГС планов разработки межгосударственных стандартов, обеспечивающих применение ТР ТС, и финансового обеспечения выполнения данных планов), направить на рассмотрение национальным органам, доработать проект по замечаниям национальных органов и направить на рассмотрение ЕЭК | | |  | | | Росстандарт | | | Доработанный проект Плана представлен Росстандартом (исх. №АЗ-101-30/7964 от 13.10.2014), рассмотрен на 48-м заседании НТКС.  Вопрос включен в проект повестки 46го заседания МГС для рассмотрения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | |
| **О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1, 12.2 | | С учетом состоявшегося обсуждения, в период формирования и реализации предложений по совершенствованию и реформированию деятельности МГС, считать целесообразным подготовку проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года не ранее 2015 года.  Проинформировать Исполнительный комитет СНГ о принятом решении | | |  | | | Ответственный секретарь МГС | | | Информация направлена в ИК СНГ (Исх. от 09.09.2014 2/257). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | | Особое внимание в своей деятельности уделять выполнению указанного плана. | | | в 2014-2015 годах | | | Национальные органы | | | Выполняется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | |
|  | | ***О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.2 | | Объявить Решение о конкурсе в средствах массовой информации своего государства и обеспечить проведение первого этапа конкурса в государствах-участниках СНГ по установленным в «Порядке проведения конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» критериям Премии. | | |  | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | МОЛ  Конкурс не объявлен | | | | | | | | | | | | | | | РОФ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  Конкурс не объявлен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.4 | | Оценить свои возможности по организации в государствах проведения церемонии награждения победителей Конкурса-2015 по специальной программе с участием первых должностных лиц государства и направить в Бюро по стандартам предложения для обобщения и внесения на рассмотрение 34-го заседания НТКОС и 46-го заседания МГС | | |  | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ | | | | | | | | | | | | | | | РОФ  Предложения поступили  Исх.№АЗ-101-30/6964 от 04.09.14 | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.5 | | Представить для рассмотрения на 34-е заседание НТКОС предложения по применению практики проведения в Республике Беларусь конкурса Лидеров качества на уровне СНГ | | |  | | | Госстандарт Республики Беларусь | | | РОФ исх.№АЗ-101-30/7078 поддерживают предложение  Госстандарта Республики Беларусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| 14.2.6 | | В целях расширения круга участников конкурса рассмотреть возможность инициирования перед правительствами своих государств вопроса о присоединении к решению СГП СНГ.от 25 ноября 2005 года о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг | | |  | | | Национальные органы | | | ТУР  Информация не поступила | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  Информация не поступила | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| 14.2.7 | | Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг. | | | 2014 – 2016 г.г. | | | Бюро по стандартам | | | Вопрос внесен на рассмотрение 47-го заседания МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| 14.2.10 | | Обеспечить формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных взносов | | | 2014 – 2015 г.г. | | | Бюро по стандартам | | | Вопрос внесен на рассмотрение 47-го заседания МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Аверьянова В.В.  Лялькова И.В. | | |
| 14.2.13 | | При проведении конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года руководствоваться «Планом мероприятий по проведению конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг» (**приложение №24**) | | |  | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ | | | | | | | | | | | | | | | РОФ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.14 | | Рассмотреть состав экспертов по проведению оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг, имеющих свидетельство эксперта Премии СНГ (**приложение №25**), и направить в Бюро по стандартам МГС предложения по уточнению состава экспертов для проведения оценки участников конкурса (II этап) на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг. | | | до 01.09.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  выполнено | | | | | | | | | | | АРМ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | РОФ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.7 | | Разместить утвержденные «Методические материалы по оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» (**приложение №28**) на сайте МГС в разделе «Конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг». | | |  | | | Бюро по стандартам | | | Выполнено. Информация размещена на сайте МГС в разделе «Конкурс на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лялькова И.В. | | |
| 14.8 | | Обеспечить использование «Методических материалов по оценке предприятий применительно к модели Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» при подготовке предприятий к конкурсу и проведении их оценки. | | |  | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ | | | | | | | | | | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне свободной торговли в части доработки проекта Решения Совета глав правительств СНГ об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ (решение 43-го заседания МГС, протокол № 43-2013, п.12.3)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3 | | Возглавить рабочую группу МГС по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) | | |  | | | Госстандарт Республики Беларусь | | | Госстандартом Республики Беларусь подготовлен и разослан НО проект документа «Основные направления и механизмы устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-участников СНГ» для рассмотрения на 1-м РГ ЗСТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 15.4 | | Направить в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в состав РГ ЗСТ | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  выполнено | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  выполнено | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ  выполнено | | | | | | РОФ  выполнено | | | | | | | | | | | | ТАД  выполнено | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  выполнено | | | | | | | | | | |
| 15.5 | | Организовать проведение 1-го заседания РГ ЗСТ в сентябре-октябре 2014 г. и представить информацию по данному вопросу на 46-е заседание МГС | | | в сентябре-октябре 2014 г. | | | Госстандарт Республики Беларусь | | | 1-е заседание РГ ЗСТ по предложению Таджикстандарта проведено 30 сентября 2014 года в г. Душанбе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| 15.6.1 | | Учитывать рекомендацию о целесообразности включения специалистов-метрологов в составы рабочих групп по разработке национальных и региональных технических регламентов при формировании рабочих групп по разработке технических регламентов | | |  | | | Национальные органы | | | Информация не поступала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 15.7.2 | | При рассмотрении на заседании вопроса о продолжении работ над проектом «Соглашения о необходимости проведении согласованной политики государств-участников СНГ в области технического регулирования на железнодорожном транспорте» и соответствующих технических регламентов пригласить для участия в заседании представителей национальных органов по техническому регулированию государств-участников СНГ. | | |  | | | Совет по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ | | | Информация не поступала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| **СТАНДАРТИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | | Провести работы по актуализации ПМС 2013-2015 на 2015 год с учетом принятого на Совещании руководителей национальных органов Порядка опережающей разработки (актуализации) Программы работ по межгосударственной стандартизации по отношению к национальным планам стандартизации (приложение №32 к протоколу МГС №44-2013). Предложения по актуализации ПМС 2013-2015 на 2015 год разместить в АИС МГС | | | до 15.07.2014 | | | Национальные органы | | | Предложения по актуализации ПМС в АИС МГС разместили Госстандарт Республики Беларусь, Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации без учета Порядка опережающей разработки (актуализации) ПМС по отношению к национальным планам стандартизации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 16.3 | | На основе предложений национальных органов сформировать в АИС МГС первую редакцию актуализированной на 2015 год ПМС 2013-2015 | | | до 20.07.2014 | | | Бюро по стандартам | | | Первая редакцию актуализированной на 2015 год ПМС 2013-2015 сформирована в АИС МГС, а также размещена на сайте МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 16.4 | | Уточнить темы, включенные в первую редакцию актуализированной ПМС 2013-2015 с учетом выделяемого финансирования и исключения дублирования, и проинформировать об этом Бюро по стандартам МГС | | | до 10.09.2014 | | | Бюро по стандартам | | | Проводится работа по уточнению тем, включенных в первую редакцию актуализированной ПМС 2013-2015 с учетом выделяемого финансирования и исключения дублирования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 16.5 | | Сформировать окончательную редакцию ПМС 2013-2015 актуализированную на 2015 год, разместить на Интернет-сайте МГС и представить для рассмотрения на 48-е заседание НТКС и принятия на Совещание руководителей национальных органов (46-е заседание МГС) | | | 48-е заседание НТКС  46-е заседание МГС | | | Бюро по стандартам | | | Вопрос рассмотрен на 48-м заседании НТКС и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
|  | | ***О ходе реализации и актуализации Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3 | | Рассмотреть Перечень национальных стандартов Российской Федерации в области энергоэффективности и энергосбережения и направить Росстандарту и Бюро по стандартам МГС предложения о целесообразности разработки на их основе межгосударственных стандартов или возможности прямого применения указанных национальных стандартов Российской Федерации | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  №02-10/9871 16.09.2014 | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  №03-1/150 20.02.2014 | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | | МОЛ  №01-02/836 21.08.2014 | | | | | | РОФ  разработчик | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  №01-3188-12 23.10.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 17.4 | | Обобщить предложения национальных органов и представить на 48-е заседание НТКС для рассмотрения в целях выработки предложений по дальнейшей реализации Программы или ее завершению | | | 48-е заседание НТКС | | | Росстандарт | | | Вопрос рассмотрен на 48-м заседании НТКС.  В соответствии с рекомендациями 48-го заседания НТКС завершение работ по темам программы целесообразно проводить в рамках ПМС 2013-2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 17.5 | | Обеспечить реализацию тем, включенных в ПМС 2013-2015 из Программы развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения. Информацию о ходе выполнения работ представлять на очередные заседания НТКС и МГС | | |  | | | Национальные органы государств-участников программы | | | Вопрос рассмотрен на 48-м заседании НТКС и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
|  | | ***О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4 | | Рассмотреть темы, включенные в приложения №№ **31, 32** и информацию о своем согласии взять на себя разработку межгосударственных стандартовнаправить в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | Направлены предложения Госстандартом Республики Беларусь и Росстандартом о своем согласии взять на себя разработку межгосударственных стандартов, размещены на сайте МГС  Дополнительные предложения Росстандарта к Программе представлены 23.10.2014, исх. № АЗ-101-30/8230 от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 18.5 | | На основе представленной национальным органами информации по п.18.4, провести актуализацию Программы и направить национальным органам, Бюро по стандартам МГС и представить на очередное заседание НТКС | | | до 15.08.2014 | | | Госстандарт  Республики  Беларусь | | | № 02-10/ 1206 26.08.14 - предложения представлены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 18.6 | | Обеспечить реализацию тем, включенных в ПМС 2013-2015 из Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года. Информацию о ходе выполнения работ представлять на очередные заседания НТКС и МГС | | |  | | | Национальные органы государств-участников программы | | | Вопрос рассмотрен на 48-м заседании НТКС и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
|  | | ***О принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов, регистрации, издании, отмене и восстановлении действия межгосударственных стандартов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3 | | Направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к принятым НД, включенным в **приложения №№ 33, 34** | | | до 20.07.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  02-10/45 16.01.2015 | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  26-1-05/02-1205 22.10.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР 03-1/515 27.07.2014 | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | ТАД  04-801 17.07.2014 | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  4-7/2.2-27-7191 01.12.2014 | | | | | | | | | | |
| 19.4 | | Принять меры по снятию разногласий по НД (**приложение №35**)и информировать об этом Бюро по стандартам МГС | | | до 20.07.2014 | | | Росстандарт и национальные органы, имеющие замечания по проектам нормативных документов | | | 1. Россия согласовала разногласия; 2. Республика Казахстан по 8 темам имеет разногласия с Россией с 2013 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | |
| 19.5 | | С учетом результатов снятия разногласий обеспечить принятие по переписке включенных в приложение №**35** межгосударственных нормативных документов | | |  | | | Бюро по стандартам | | | По результатам снятия разногласий стандарты России приняты по переписке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Глебус О.Н. | | |
| 19.8 | | В соответствии с ПМГ 03-2011 и решением Совещания руководителей национальных органов (Протокол МГС №44-2013, п.11.8) направить в Бюро по стандартам МГС в электронном формате для размещения в АИС МГС «на издание» принятые и зарегистрированные Бюро по стандартам МГС межгосударственные нормативные документы, разработчиком которых является Российская Федерация | | | до 01.08.2014 | | | Росстандарт | | | Более 460 стандартов поступили на издание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | |
| 19.13 | | Зарегистрировать изменение №1 ПМГ 22-2004 и разместить в АИС МГС на издание | | |  | | | Бюро по стандартам | | | Изменение зарегистрировано и размещено в АИС МГС на стадию «Издание» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | |
|  | | ***О мерах по поэтапному совершенствованию межгосударственной стандартизации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2 | | Обеспечить реализацию Плана с учетом предложений по совершенствованию межгосударственной стандартизации, включенных в приложение №15 к протоколу 43-го заседания МГС | | |  | | | Национальные органы | | | Ход реализации мероприятий плана регулярно рассматривается на раседаниях МГС, НТК, РГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | |
| 20.5 | | Рассмотреть проект «Дорожной карты»по разработке перспективного облика МГС как региональной организации, в том числе с Перспективными предложениями по формированию модели финансирования Бюро по стандартам МГС и свои замечания и предложения направить в Росстандарт и Бюро по стандартам МГС | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ  направлено | | | | | | | | | | | | БЕЛ  направлено | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  направлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  направлено | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | | МОЛ  направлено | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  направлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 20.6 | | Доработать проект «Дорожной карты» по замечаниям и предложениям национальных органов и представить на очередные заседания научно-технических комиссий, рабочих групп и МГС | | |  | | | Росстандарт | | | Вопрос рассмотрен на 48-м заседании НТКС.  Рекомендовано Росстандарту проект «Дорожной карты» доработать по результатам обсуждения и предложениям и замечаниям национальных органов и представить для рассмотрения на очередные заседания НТК, РГ и МГС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | |
|  | | ***О работах по межгосударственной стандартизации в области строительства и формировании межгосударственных технических комитетов (МТК) в данной области*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5 | | Направить национальным органам расширенное обоснование учреждения единого МТК «Строительство» | | | до 01.08.2014 | | | Росстандарт (Минстрой России) | | | Направлено №АЗ-101-30/8014 от 14.10.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 21.6 | | Рассмотреть предложения Росстандарта (Минстроя России) и Госстандарта Республики Беларусь и сообщить свою позицию по данному вопросу в Бюро по стандартам | | | до 01.09.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  выполнено | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 21.7 | | Обобщить предложения национальных органов и представить для рассмотрения на 48-е заседание НТКС | | | 48-е заседание НТКС | | | Бюро по стандартам | | | Вопрос рассмотрен на 48-м и 49-м заседании НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
|  | | ***О ходе работ по упорядочению деятельности МТК, учреждении (роспуске), координации деятельности, утверждении кандидатур председателей и секретарей МТК*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | | Провести анализ информации Госстандарта Республики Казахстан по МТК, включенным в **приложения №№ 43, 44** и направить в Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по стандартам информацию по уточнению информации по МТК | | | до 01.08.2014 | | | национальные органы государств, на территории которых расположены секретариаты МТК | | | проводится | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 22.3 | | Обеспечить функционирование на сайте МГС открытой части модуля МТК | | |  | | | Госстандарт Республики Беларусь совместно с Госстандартом Республики Казахстан | | | Размещен на сайте МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 22.5 | | Обеспечить через секретариаты МТК подключение (авторизацию) членов МТК в составе программного модуля МТК. | | |  | | | Национальные органы | | | проводится | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| Координировать работы по авторизации членов МТК | | |  | | | Госстандарт Республики Казахстан | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 22.6 | | Провести в 2014 году опытную эксплуатацию программного модуля МТК и соответственно уполномочить РГП «КазИнст», ФГУП «Стандартинформ», БелГИСС на выполнение данных работ | | |  | | | Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт, Госстандарт Республики Беларусь | | | Вопрос рассмотрен на 48 НТКС.  БелГИСС, РГП «КазИнст», ФГУП «Стандартинформ», уполномочены на выполнение работ в программном модуле МТК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 22.7 | | Провести в рамках конференции, направленной на совершенствование деятельности МТК, техническую учебу для секретариатов МТК по информационному взаимодействию участников межгосударственной стандартизации посредством электронного взаимодействия в рамках программного модуля МТК | | | в сентябре 2014 года | | | Росстандарт совместно с Госстандартом Республики Казахстан, Госстандартом Республики Беларусь | | | 25.09.2014 года в г. Москве, в Росстандарте состоялась конференция «Вопросы совершенствования деятельности Межгосударственных технических комитетов МГС». В конференции приняли участие представители национальных органов по стандартизации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Молдовы, Бюро по стандартам, межгосударственных технических комитетов (МТК), национальных технических комитетов (ТК) и бизнес-сообществ государств-участников СНГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 22.8 | | Подготовить и направить национальным органам проект Порядка формирования и обсуждения членами МТК предложений в программу работ по межгосударственной стандартизации и рассмотрения и обсуждения проектов межгосударственных нормативных документов в рамках модуля МТК (далее – Порядок работ в программном модуле МТК). | | | до 01.09.2014 | | | Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт совместно с Бюро по стандартам МГС | | | Госстандартом Республики Беларусь, Госстандартом Республики Казахстан и Росстандартом подготовлен проект Порядка – приложение № 11 к протоколу 48-го заседания НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 22.9 | | Рассмотреть проект Порядка работ в программном модуле МТК инаправить свои замечания и предложения в Бюро по стандартам МГС. | | | до 20.09.2014 | | | Национальные органы | | | На 48-м заседании НТКС рекомендовано рассмотреть проект Порядка и замечания и предложения направить до 10.02.2015 в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам МГС для доработки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| Доработать проект Порядка работ в программном модуле МТК и представить на очередные заседания НТКС и РГ по ИТ | | |  | | | Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан, Росстандарт совместно с Бюро по стандартам МГС | | | Доработанный проект Порядка будет рассмотрен на 49-м заседании НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 22.10 | | Обеспечить возможность пилотного формирования программ работ по межгосударственной стандартизации в составе программного модуля МТК | | | до 01.10.2014 | | | Госстандарт Республики Казахстан, Госстандарт Республики Беларусь, Росстандарт | | | Вопрос рассмотрен на 48-м заседании НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 22.11 | | Обеспечить пилотное формирование новых программ работ по межгосударственной стандартизации в составе программного модуля МТК в соответствии с Порядком работ в программном модуле по выбранным МТК | | | с 01.10.2014 | | | Национальные органы | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 22.12 | | Обеспечить формирование всех программ по межгосударственной стандартизации в составе программного модуля МТК в соответствии с Порядком работ в программном модуле МТК | | | с 01.02.2015 | | | Госстандарт Республики Казахстан, Госстандарт Республики Беларусь, Росстандарт | | | Работы проводятся. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 22.21 | | Рассмотреть предложения Росстандарта по учреждению МТК«Основные принципы обеспечения безопасности электрооборудования, его маркировки и идентификации» и «Услуги связи, информатизации, организации и управления связью, строительство и эксплуатация объектов в сфере связи и информационных технологий»и сообщить о своей позиции в Росстандарт | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  направлено | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  направлено | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ  учредитель | | | | | | | | | | | | ТАД  направлено | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  направлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  направлено | | | | | | | | | | |
| 22.22  22.23 | | Направить в Бюро по стандартам МГС материалы по учреждению МТК в соответствии с ПМГ 02-2008, п.4 для рассмотрения на 48-м заседании НТКС | | | 48-е заседание НТКС | | | Росстандарт | | | Вопрос рассмотрен на 48-м заседании НТКС. Работы по участию (определению степени участия) НО в предлагаемых к учреждению МТК продолжаются | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 22.29 | | Рассмотреть предложение о целесообразности расформирования 20 МТК (МТК 83, 85, 87, 89, 94, 131, 136, 137, 143, 156, 188, 193, 200, 215, 217, 219, 220, 221, 285, 294) и готовности национального ТК 60 «Химия» (МТК 527) включить области деятельности вышеперечисленных МТК в область деятельности МТК 527и сообщить свое заключение по данному вопросу в Росстандарт и Бюро по стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение 48-го заседания НТКС | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | В учрежденный МТК 527 «Химия» вошли следующие МТК: 083, 085, 087, 089, 094, 131, 136, 137, 139 143, 156, 188, 190, 193, 200, 215, 217, 219, 220, 221, 294 и соответственно их объекты стандартизации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 22.30 | | Рассмотреть предложение о целесообразности расформирования 8 МТК (МТК 73, 80, 81, 97, 126, 138, 189 и 192) и создания на базе национального ТК 160 «Продукция нефтехимического комплекса» МТК, передав области деятельности указанных МТК в область деятельности создаваемого МТК | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  направлено | | | | | | АРМ  направлено | | | | | | | | | | | | БЕЛ направлено | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  направлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  наблюдатели | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ  учредитель | | | | | | | | | | | | ТАД  направлено | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ направлено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  направлено | | | | | | | | | | |
| 22.31 | | Представить на рассмотрение 48-го заседания НТКС материалы по учреждению указанного МТК (см. п.22.30) | | | 48-е заседание НТКС | | | Росстандарт | | | Вопрос рассмотрен на 48-м заседании НТКС и дополнительно прорабатывается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
|  | | ***О проекте Дорожной карты развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.3 | | Обеспечить реализацию мероприятий по развитию информационных технологий, предусмотренных Дорожной картой | | |  | | | национальные органы участники Дорожной карты | | | Реализация мероприятий Дорожной кары рассмотрена на 31-м заседании РГ по ИТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
|  | | ***О системе информационного обеспечения МГС*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.3 | | В соответствии с утвержденным Положением СИО МГС определить организации-участники**,**уполномоченные национальными органами государств-участников СНГ, на участие в создании СИО МГС  и направить информацию в Бюро по стандартам | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  №02-10/1164 от 12.08.14 БелГИСС | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  №26-1-05/2-1155 от 13.10.14  КазИнст | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И.  Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 24.4 | | С учетом утвержденного Положения о Системе информационного обеспечения деятельности МГС провести процедуры по созданию Центра управления СИО МГС | | |  | | | Госстандарт Республики Казахстан | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В  Рося В.И..  Мельник А.И. | | |
| 24.5 | | Подготовить в соответствии с Дорожной картой развития информационных технологий в рамках работ по межгосударственной стандартизации и направить национальным органам проект Концепции развития информатизации деятельности МГС | | | до 10.09.2014 | | | Росстандарт | | | Проект концепции представлен Росстандартом ФГУП «Стандартинформ». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 24.6 | | доработать проект Концепции развития информатизации деятельности МГС по замечаниям и предложениям национальных органов и представить для рассмотрения на 31-е заседание РГ по информационным технологиям | | | 31-е заседание РГ по информационным технологиям | | | Росстандарт | | | Вопрос рассмотрен на 48-м заседании НТКС и 31-м заседании РГ по информационным технологиям, рекомендовано до 01.03.2015 национальным органам рассмотреть проект Концепции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 24.7 | | Подготовить общие технические требования к СИО МГС и направить национальным органам для рассмотрения. | | | до 10.09.2014 | | | Госстандарт Республики Казахстан | | | Госстандартом Республики Казахстан представлен проект Общих технических требований к СИО МГС (исх. 26-1-05/2-1155 от 13.10.2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 24.8 | | Доработать общие технические требования к СИО МГС по замечаниям и предложениям национальных органов и представить для рассмотрения на 31-е заседание РГ по информационным технологиям | | | 31-е заседание РГ по информационным технологиям | | | Госстандарт Республики Казахстан | | | Вопрос рассмотрен на 31-м заседании РГ по информационным технологиям и выносится для рассмотрения на 46-е заседание МГС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 24.10 | | Рассмотреть проект информационной системы «Межгосударственный каталог продукции» (МКП), подготовить предложения по заинтересованности в интеграции национальных ресурсов по каталогизации продукции в МКП, определить организации, уполномоченные на формирование национальной части МКП, и направить информацию в Росстандарт и Бюро по стандартам МГС | | | до 01.10.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  направлено | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  направлено | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  направлено | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 24.11 | | Уполномочить ФГУП «Стандартинформ» на выполнение функций межгосударственного центра каталогизации продукции, обеспечивающего общую координацию работ по формированию и функционированию МКП. | | |  | | | Росстандарт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 24.12 | | Продолжить работы по развитию МКП и предоставить предложения по ее популяризации для рассмотрения на очередные заседания РГ ИТ и РГК | | |  | | | Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
|  | | **О совершенствовании Интегрированной автоматизированной информационной системы МГС (АИС МГС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.2 | | - завершить в 2014 году реализацию первоочередных предложений по совершенствованию АИС МГС, включенных в приложение №27а к протоколу 43-го заседания МГС; | | |  | | | Росстандарт | | | Уточненный План-график представлен на 31-е заседание РГ по информационным технологиям и 46-е заседание МГС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - уточнить План-график (сроки) работ по созданию новой версии АИС МГС (версия 4) и представить на очередное заседание РГ ИТ; | | |
| - в соответствии с рекомендациями 30-го заседания РГ по информационным технологиям (Протокол №30-2014, п. 3.3) провести работу по усовершенствованию процедуры экспорта данных из АИС МГС в ИПС «СНГ Стандарт»; | | | Мельник А.И.  Глебус О.Н. | | |
| - осуществлять рассылку уведомлений о внесении изменений и дополнений в программное обеспечение АИС МГС. | | |
| 25.4 | | Провести анализ выявленных проблем (участившиеся случаи недоставки уведомлений о размещении проектов ГОСТ на рассмотрение и случаи нерегламентного сокращения сроков голосования) и принять меры по их устранению | | |  | | | Росстандарт | | | Вопрос рассмотрен на 31-м заседании РГ по информационным технологиям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | |
| 25.5 | | Проработать вопрос и обеспечить информационное взаимодействие АИС МГС и программного модуля МТК в части обеспечения актуальной информации об МТК и голосования МТК по проектам ГОСТ | | | до 01.10.2014 | | | Росстандарт и Госстандарт Республики Беларусь | | | Вопрос рассматривался на 31-м заседании РГ по информационным технологиям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И.  Глебус О.Н. | | |
|  | | **Об актуализации информации о действующих межгосударственных и национальных стандартах и формировании баз данных ИПС «СНГ Стандарт»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.2 | | Направить в Бюро по стандартам МГС соответствии с Порядком обмена информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» запрос получения актуализированной библиографической информации о применении в государствах – участниках Соглашения национальных и межгосударственных стандартов | | |  | | | Заинтересованные национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  актуализирована | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  актуализирована | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | | МОЛ | | | | | | РОФ  актуализирована | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  2-7/2.2-27-4335 21.07.14 | | | | | | | | | | |
| 26.3 | | На основе полученной от национальных органов информации провести актуализацию библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» и в сроки предусмотренные Порядком обмена информацией для актуализации библиографических баз данных ИПС «СНГ Стандарт» на компакт-дисках направить национальным органам | | |  | | | Госстандарт Республики Беларусь  Бюро по стандартам | | | № 4-4/311 от 14.10.2014 CDс актуализированными базами разослан всем национальным органам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | |
| 26.4 | | Предусмотреть переход на современные формы актуализации библиографических баз данных | | |  | | | Госстандарт Республики Казахстан и Бюро по стандартам | | | Предложения о переходе на современные формы актуализации библиографических баз данных от Республики Казахстан не поступали. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Глебус О.Н. | | |
| **МЕТРОЛОГИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **О проекте межгосударственного соглашения О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.2 | | Обеспечить оперативное рассмотрение проекта межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» и направление отзывов по проекту в Исполнительный комитет СНГ | | | до 01.07.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  Выполнено | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  выполнено | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  выполнено | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ  выполнено | | | | | | | | | | | | ТАД  выполнено | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  выполнено | | | | | | | | | | |
|  | | ***О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011 – 2015 годы"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.2 | | Направить в Росстандарт (ФГУП  УНИИМ) информацию о ходе реализации Программы за период после 45-го заседания МГС для её обобщения и представления на 40-е заседание НТКМетр | | | до 01.09.2014 | | | национальные органы государств-участников Программы | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр, включено в проект протокола 46-го заседания МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О принятии МСО и актуализации Реестра МСО*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.2 | | Рассмотреть **приложение № 49** и направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС информацию о дополнительном присоединении к принятым МСО. | | | до 01.08.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  направлено | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | | РОФ  направлено | | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | УКР  направлено | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.3 | | Обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в **приложение № 49**, информацию об их признании в качестве МСО и представить информацию по данному вопросу на 40-е заседание НТКМетр. | | | 40-е заседание НТКМетр | | | Росстандарт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 29.5 | | Обеспечить включение вновь принятых межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов о дополнительном присоединении и актуализированных сведений и разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС | | | до 15.08.2014 | | | Бюро по стандартам | | | Выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 29.6 | | Подготовить предложения по актуализации сведений о разработанных СО, включенных в Реестр МСО, и направить в Росстандарт (ФГУП  УНИИМ) и Бюро по стандартам МГС для обобщения и вынесения на рассмотрение на 40-е заседание НТКМетр | | | до 01.09.2014 | | | национальные органы совместно с национальными организациями-разработчиками СО | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
|  | | ***О ходе реализации «Плана разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.2 | | Продолжить работы, предусмотренные актуализированным на 2014 – 2015 г.г. «Планом разработки межгосударственных нормативных документов по совершенствованию учета и качества взаимопоставляемых энергоносителей» (**приложение №51**) | | |  | | | Росстандарт и Минэкономразвития Украины | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.2.1 | | Направить принятые СТД в редактируемом электронном формате в Бюро по стандартам для регистрации и обеспечения национальных органов | | | до 01.08.2014 | | | Росстандарт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | |
| 31.3 | | Провести мероприятия по организации дальнейшего выполнения заданий Программы, начало выполнения которых запланировано на 2014 год и представить информацию по данному вопросу на 40-е заседание НТКМетр | | |  | | | Росстандарт и Минэкономразвития Украины | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О ходе реализации«Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 г.г.»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.2 | | Продолжить работы по реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы» | | |  | | | Росстандарт и Госстандарт Республики Беларусь | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.2 | | Направить в Минэкономразвития Украины и Бюро по стандартам МГС предложения по актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ | | | до 15.09.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ  выполнено | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  выполнено | | | | | | | | | | |
| 33.3 | | С учетом предложений национальных органов подготовить проект актуализированной Программы и представить для рассмотрения на 40-е заседание НТКМетр | | | 40-е заседание НТКМетр | | | Минэкономразвития Украины | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***Об актуализации действующего фонда межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35.2 | | Обеспечить выполнение заданий Программы пересмотра межгосударственных стандартов в области метрологии, разработанных до 1990 г. и представить информацию по этому вопросу на 40-е заседание НТКМетр | | | 40-е заседание НТКМетр | | | Национальные органы | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив и актуализации Программы на период до 2017 г.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.3 | | Организовать выполнение мероприятий актуализированной Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив на период до 2017 г. и представить информацию по данному вопросу на 40-е заседание НТКМетр. | | | 40-е заседание НТКМетр | | | Национальные органы | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О применении программного обеспечения базы данных «Реестр Государственных эталонов России» для ведения национальных реестров эталонов с объединением информации на сайте МГС*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37.2 | | Обеспечить направление в Росстандарт информации о национальных эталонах | | | до 01.09.2014 | | | Национальные органы | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 37.3 | | не реже одного раза в год проводить актуализацию данных о национальных эталонах | | | не реже одного раза в год | | | Национальные органы | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 37.4 | | Продолжить работы по формированию и ведению базы данных о национальных эталонах | | |  | | | Росстандарт | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О ходе реализации и актуализации Плана метрологического обеспечения радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.2 | | Представить проекты разрабатываемых в соответствии с Планом нормативных документов для рассмотрения на 40-е заседание НТКМетр. | | | 40-е заседание НТКМетр. | | | Росстандарт | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О ходереализацииПланаразработкинормативныхдокументоввобластиметрологического обеспечения информационно-измерительных систем (ИИС)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39.2 | | Организовать завершение в 2014 г. разработки межгосударственных нормативных документов, предусмотренных Планом | | |  | | | Росстандарт  Минэкономразвития Украины | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О ходе реализации и актуализации Программы работ по обеспечению единства измерений в сфере здравоохранения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.3 | | Обеспечить своевременную реализацию мероприятий актуализированной Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения | | |  | | | Национальные органы | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 40.4 | | Рассмотреть представленные Росстандартом проекты межгосударственных стандартов, разработанных в соответствии с Программой работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения  «Рефрактометры офтальмологические. Технические требования и методы испытаний» (Внедрение ИСО 10342-2008);  «Офтальмометры. Технические требования и методы испытаний» (Внедрение ИСО 10343-2008);  «Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание референтных методик выполнения измерений» (Внедрение ИСО 15193-2007);  «Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах биологического происхождения. Описание стандартных образцов» (Внедрение ИСО 15194-2007) и направить замечания и предложения по их содержанию в Росстандарт | | | до 01.09.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | | МОЛ | | | | | | | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Оценка соответствия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.2 | | Обсудив информацию по реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию развития взаимной торговли между государствами-участниками СНГ, считать целесообразным продлить его действие на период до 47-го заседания МГС | | | до 47-го заседания МГС | | | Национальные органы | | | За 9 месяцев 2014 года информация поступила от АЗЕ вх. № 1380 от 15.10.2014; БЕЛ исх. № 10.2-03/4100 от 04.11.2014; УЗБ исх. №06-3487-12 от 19.11.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
|  | | ***Об эффективности деятельности национальных систем сертификации и проведения работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.1 | | Представить в Бюро по стандартам МГС информацию о применяемых в государствах процедурах проведении работ по взаимному признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов соответствия и реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года, в том числе о фактах необъективного отношения при проведении работ по взаимному признанию, с предложениями по развитию и совершенствованию работ по взаимному признанию для обобщения и представления на 34-е заседание НТКОС и Совещание руководителей национальных органов (46-е заседание МГС) | | | до 01.09.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  выполнено | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | |
|  | | | МОЛ | | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | |
| **АККРЕДИТАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О Меморандуме о сотрудничестве национальных органов по аккредитации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43.2 | | Организовать проведение заседания руководителей органов по аккредитации государств-участников СНГ по организации разработки документов, предусмотренных Меморандумом | | |  | | | Росаккредитация | | | Выполнено. Проведено заседание в г. Калиненграде 30 сентября 2014 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
|  | | ***О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.2 | | Рассмотреть проект Соглашения (**приложение №66**)и направить замечания и предложения по его содержанию в Национальное агентство по аккредитации Украины и Бюро по стандартам | | | До 01.09.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  выполнено | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Лялькова И.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | ТАД  выполнено | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 44.3 | | Доработать проект «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке (подтверждению) соответствия» с учетом высказанных предложений национальных органов и внести на рассмотрение рабочей группы МГС в соответствии с п.15.2 настоящего протокола | | | Сентябрь – октябрь 2014 | | | НААУ | | | Проект Соглашения рекомендован на рассмотрение МГС на 34-е заседание НТКА.  Проект Соглашения представлен на 46-е заседание МГС для рассмотрения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
|  | | ***О проекте Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Направить одобренный проект Модельного закона об аккредитации в области оценки соответствия(**приложение № 67**) в Межпарламентскую Ассамблею государств-участников Содружества Независимых Государств для принятия в установленном порядке | | |  | | | Председатель МГС | | | Проект Модельного закона дорабатывался РК (по договорённости участников 45-го заседания МГС) и был представлен в Бюро по стандартам 23 сентября 2014 года. Проект направлен на рассмотрение в установленном порядке в Межпарламетскую Ассамблею (исх. № 2/317от 16.10.2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О проведении Совещания руководителей национальных органов (46-го заседания МГС)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49.1 | | В соответствии с решением 43-го заседания МГС, Правилами процедуры МГС и предложением Сопредседателя МГС провести Совещание руководителей национальных органов (46-е заседание МГС) в Азербайджанской Республике | | |  | | | Государственный комитет по Стандартизации, Метрологии и Патенту Азербайджанской Республики | | | Совещание руководителей национальных органов (46-е заседание МГС) в Азербайджанской Республике будет проведено с3 по 5 декабря 2014 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| 49.2 | | Информировать национальные органы и Бюро по стандартам МГС о дате и месте проведения заседания | | | до 01.09.2014 | | | Сопредседатель МГС | | | Информация о дате и месте проведения Совещании (46 МГС) направлена НО (исх. № 15-5/149 от 16.10.2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О проведении 47-го заседания МГС*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.1 | | В соответствии с Правилами процедуры МГС и предложением Председателя МГС провести 47-е заседание МГСв Республике Беларусь | | | в мае - июне 2015 г. | | | Госстандарт Республики Беларусь | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| 50.2 | | Информировать национальные органы и Бюро по стандартам МГС о дате и месте проведения заседания | | | до 01.01.2015 | | | ПредседательМГС | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О проведении очередных заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.1 | | В соответствии с предложениями национальных органов и рекомендациями прошедших заседаний научно-технических комиссий и рабочих групп МГС, просить национальные органы организовать проведение очередных заседаний: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | рассмотреть возможность проведения 48-го заседания НТКС и 31-го заседания РГ по информационным технологиям в октябре 2014 г. в Республике Молдова и информировать по данному вопросу Бюро по стандартам | | | до 15.07.2014 | | | Министерство экономики Республики Молдова | | | В связи с невозможностью проведения в Республике Молдова, 48-е заседание НТКС и 31-е заседание РГ по информационным технологиям проведены 28-30 октября 2014 года в г. Витебске (Республика Беларусь) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
|  | | 21-го заседания НТКН в г. Туле, Российская Федерация | | | 16-17 сентября 2014 года | | | Росстандарт | | | 21-е заседание НТКН проведено 16-17 сентября 2014 года в г. Туле (Российская Федерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
|  | | 5-го заседания РГ по каталогизации в Российской Федерации | | | в марте 2015 года | | | Росстандарт | | | Проводятся внутригосударственные процедуры по организации заседания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
|  | | 7-го заседания РГ «РОХП» в рамках 7-й ежегодной Конференции по регулированию обращения химической продукции в СНГ в период проведения международной выставки в г.Москве, Российская Федерация | | | 21-24 октября 2014 года | | | Росстандарт | | | 7-е заседание РГ «РОХП» проведено 23 октября 2014 года в г. Москва (Российская Федерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
|  | | 40-го заседания НТКМетр совместно с 16-м заседанием РГ НК НТКМетр в Российской Федерации | | | 30 сентября – 3 октября 2014 года | | | Росстандарт | | | Проведено 07 – 09 октября 2014 г. в г.Казань | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | 4-го заседания РГ СО НТКМетр и 5-го заседания РГ МСИ НТКМетр 16 сентября -19 сентября 2014 года в г. Екатеринбурге на базе ФГУП «УНИИМ», Российская Федерация | | | 16 -19 сентября 2014 года | | | Росстандарт | | | Исх. №222-3.4/4130 от 01.08.14 о проведении 4-го заседания РГ СО НТКМетр в указанные сроки, а 5-е заседание РГ МСИ НТКМетр будет проведено 14-16 октября 2014 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | 34-го заседания НТКОС и 34-го заседания НТКА в г. Душанбе, Республика Таджикистан | | | в сентябре - октябре 2014 года | | | Таджикстандарт | | | Заседания проведены с 30 сентября по 2 октября 2014 года:  1-е РГ ЗСТ, 34-е заседания НТКОС, НТКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
|  | | конференции, направленной на совершенствование деятельности МТК, с участием председателей и ответственных секретарей МТК, представителей национальных органов с возможным участием национальных ТК стран СНГ в г. Москва | | | 24-26 сентября 2014 года | | | Росстандарт | | | 25.09.2014 года в г. Москве, в Росстандарте проведена конференция «Вопросы совершенствования деятельности Межгосударственных технических комитетов МГС». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 51.2 | | Рассмотреть возможность организации проведения 41-го заседания НТКМетр и 15-го заседания РГ ТМНТКМетр в апреле 2015 г. и представить информацию по данному вопросу на 40-е заседание НТКМетр | | | 40-е заседание НТКМетр | | | Агентство «Узстандарт» | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 51.3 | | Рассмотреть возможность организации проведения 42-го заседания НТКМетр в сентябре - октябре 2015 г. и представить информацию по данному вопросу на 40-е заседание НТКМетр | | | 40-е заседание НТКМетр | | | Госстандарт Республики Казахстан | | | Рассмотрено на 40-м заседании НТКМетр и 46-м заседании МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 51.4 | | Своевременно направлять приглашения на заседания. | | | не позднее чем за месяц до их проведения | | | национальные органы государств, организующих проведение заседаний | | | Выполняется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | |
| 51.5 | | Обеспечить направление членов НТК и  РГ МГС на проводимые заседания | | |  | | | Национальные органы | | | АЗЕ  РГ ЗСТ  34 НТКОС  34 НТКА  21 НТКН  48 НТКС  40 НТКМетр  5 РГ МСИ  4 РГ СО  16 РГ НК | | | | | | | | АРМ  21 НТКН | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  1 РГ РОА  1 РГ ЗСТ  34 НТКОС  34 НТКА  21 НТКН  48 НТКС  31 РГ по ИТ  40 НТКМетр  7 РГ РОХП  5 РГ МСИ  4 РГ СО  16 РГ НК | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | КАЗ  1РГ РОА  1 РГ ЗСТ  34 НТКА  34 НТКОС  48 НТКС  31 РГ по ИТ  7 РГ РОХП  4 РГ СО  16 РГ НК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  40 НТКМетр | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | | МОЛ  1 РГ ЗСТ  34 НТКА  5 РГ МСИ  16 РГ НК  40 НТКМетр | | | | | | | | РОФ  1 РГ РОА  1 РГ ЗСТ  34 НТКОС  34 НТКА  21 НТКН  48 НТКС  31 РГ по ИТ  40 НТКМетр  7 РГ РОХП  5 РГ МСИ  4 РГ СО  16 РГ НК | | | | | | | | | | | | | | ТАД  1 РГ ЗСТ  34 НТКОС  34 НТКА | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | УЗБ  1 РГ ЗСТ  34 НТКОС  34 НТКА  16 РГ НК  40 НТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  1 РГ ЗСТ  34 НТКОС  34 НТКА  48 НТКС  31 РГ по И  5 РГ МСИ  16 РГ НК  40 НТКМетр | | | | | | | | | | | | |
| **Протокол МГС №46-2014** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОБЩИЕ ВОПРОСЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | | ***О работах, проводимых в государствах в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия и аккредитации (обмен информацией, материалами)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Направить в Бюро по стандартам МГС информацию о проведенных в 2014 году работах по основным направлениям деятельности МГС для размещения данной информации на сайте МГС в разделе «Новости. Панорама. Вести из национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации», а также информацию по уточнению адресно-телефонного справочника МГС, актуализированную по состоянию на 01.01.2015 | | до 01.02.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  реализовано частично  150115200192  от 05.03.15  (ТАС на 01.03.15) | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  02-10/142 от 09.02.15 | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | КЫР  03-1/65 от 28.01.15  Эл.почта  02.02.15  По вопросу ТАС-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ выполнено | | РОФ  АЗ-101-30/1342 от 24.02.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  05-656-12 от 25.02.15 | | | | | | | | | | | | | | УКР  частично  Эл.почта  26.03.15  (информация о работах в 2014 году) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2* | | ***О ходе реализации решений МГС, результатах проведения очередных заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, конференций, работе Бюро по стандартам*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.10 | | Актуализировать составы НТК и РГ, информация о которых размещена на интернет-сайте МГС (www/easc.org.by, в разделе «Направления деятельности») и направить предложения по кандидатурам в состав НТК и РГ в Бюро по стандартам МГС | | до 15.01.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  150115200192  от 05.03.15 | | АРМ  реализовано частично  (нет РГ ЗСТ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  25.11.14,  02-10/13508,  03.03.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | КАЗ  26-1-05/02-88  от 02.02.15  21-01-10Н/15.04/1214-6  от 10.04.15  26-2-06/02-449  от 02.06.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР 03-1/21 13.01.2015 | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | | МОЛ  02-04/91 от 09.02.2015(НТКС и РГ ИТ) | | РОФ  АЗ-101-30/387 от 26.01.2015  отсутствуют сведения от Росаккредитации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | УЗБ  05-652-12 от 25.02.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР выполнено | | | | | | | |
| 2.6 | | Обеспечить завершение перечисления взносов за 2014 год  Обеспечить перечисление имеющейся задолженности по взносам за предыдущие годы. | | до 15.12.2014 | | | Минэкономразвития Украины | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 31.12.2014 | | | Национальные органы Грузии, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины | | |
|  | | | Сонец Н.В.  Аверьянова В.В. | | |
| 2.7 | | Представить на 47-е заседание МГС финансовый отчет Бюро по стандартам за 2014 г. с учетом фактических доходов и расходов до конца 2014 г., а также проект сметы Бюро по стандартам на 2016 год. | | 47-е заседание МГС | | | Ответственный секретарь МГС | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Аверьянова В.В. | | |
| 2.8 | | В целях равномерного поступления взносов на финансирование работ по межгосударственной стандартизации и Бюро по стандартам придерживаться схемы, принятой на 20-м заседании МГС (п.3.4 протокола МГС № 20-2002), и сообщить в Бюро по стандартам схему и сроки перечисления взносов в 2015 году. | | до 01.01.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  реализовано – взнос 14000$ перечислен  02 2015 | | АРМ  реализовано – взнос 14000$ перечислен  03 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  реализовано - ежемесячно равными частями | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ  реализовано – взнос 14000$ перечислен  03 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  реализовано – взнос 13961$ перечислен   02 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  реализовано – 4000$ 1-е полугодие (перечислено 12.2014),  10000$–2-е | | | | |
| Сонец Н.В.  Аверьянова В.В. | | | МОЛ планируется перечисление взноса в сентябре 2015 | | РОФ 06.03.2015 перечислено 6600$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | ТУР  реализовано – взнос 14000$ перечислен  05 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  реализовано – взнос 14000$ перечислен  03 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | |
| *3* | | ***О повышении эффективности деятельности по межгосударственной стандартизации Бюро по стандартам МГС*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | В целях повышения эффективности взаимодействия по направлениям сотрудничества в рамках МГС, считать целесообразным: | |  | | | Бюро по стандартам | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | |
| Информация размещена в разделе «Направления деятельности» в январе 2015 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) размещения на интернет-сайте МГС информации по закрепленным функциональным обязанностям специалистов Бюро по стандартам с указанием контактных данных для возможности оперативного решения вопросов; | |
| 2) Бюро по стандартам обеспечивать регулярное информирование национальных органов о графике текущих работ на предстоящий календарный месяц и информации о результатах реализации запланированных мероприятий за прошедший месяц; | | Реализуется с января 2015 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3)В случаях экстренной необходимости выполнения внеплановых работ по запросам национальных органов, рассматривать возможность предоставления в распоряжение Бюро по стандартам специалистов для выполнения оперативных заданий (по заявке Бюро по стандартам в согласованные сроки). | | Запросов не поступало | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | В целях реализации принятых на Внеочередном совещании МГС уточненных предложений по обоснованию численности и сметы финансовых затрат (приложение № 6 к протоколу ВС МГС №1-2014): | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| к следующему заседанию МГС подготовить презентацию по совершенствованию Бюро с функциональным закреплением специалистов Бюро с целью одобрения странами – участниками Соглашения увеличения членских взносов; | | Бюро по стандартам | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| рассмотреть возможность увеличения финансирования Бюро по стандартам в 2016 году. | | Национальные органы | | | УЗБ – исх. 05-1813-12 от 25.05.2015 – вопрос увеличения финансирования будет рассмотрен при предоставлении соответствующих обоснований и аргументов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Аверьянова В.В. | | |
| 3.5 | | С целью повышения уровня согласованности материалов, вносимых для рассмотрения на заседание МГС, и более полного учета предложений национальных органов по рассматриваемым вопросам, считать целесообразным проведение до начала заседания согласительного совещания с участием полномочных представителей национальных органов.  Подготовить и направить национальным органам для рассмотрения проект соответствующего уточнения Правил процедуры МГС. | | до 01.02.2015 | | | Бюро по стандартам | | | Подготовлен и направлен национальным органам для рассмотрения проект соответствующего уточнения Правил процедуры МГС (раздел 3) –  исх. № 2/27 от 28.01.2015  Получен ответ:  АЗЕ – исх. № 152323200007 от 10.03.2015, (замечаний нет)  БЕЛ – исх. № 02-10/1132 от 25.02.2015, не представляется возможным  КАЗ – исх. № 20-1-05/02-775-КТРМ от 12.03.2015, (замечания не по разделу 3)  КЫР – исх. № 01-14-75 от 03.02.2015;(замечаний нет)  РОФ – исх. № АЗ-101-30/1906 от 17.03.2015,не представляется возможным  ТАД – исх. № 01-91 от 03.02.2015; замечания технического характера  УЗБ – исх. № 05-1213-12 от 08.04.2015; (замечаний нет)  УКР – исх. № 3413-09/3821-07 от 06.02.2015, не представляется возможным  Проведение согласительного заседания за 2-3 дня до официального открытия заседаний не представляется возможным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| *4* | | ***О ходе реализации Плана действий МГС на период до 2015 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года и разработке Плана действий МГС на период до 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | В соответствии с решением 45-го заседания МГС (Протокол № 45-2014, п.7.1.2) обеспечить реализацию мероприятий Плана и представление информации о ходе реализации в Бюро по стандартам для обобщения и представления для рассмотрения на заседания НТК и МГС. | |  | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  05-635-12 от 24.02.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | |
| 4.4 | | Направить в Бюро по стандартам предложения в проект Плана действий МГС на период до 2020 года для реализации положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года для обобщения и представления на очередные заседания научно-технических комиссий, рабочих групп и МГС. | | до 01.03.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  02-10/358  от 26.03. 15 | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  03-1/147 от 25.02.15  01-14-835  08.09.14 | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ  102-1/190-15  от 24.03.15 (по стандартизации) | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  05-635-12 24.02.15  предложений нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР выполнено | | | | | | | | | |
| ***5*** | | ***О реализации решений уставных органов СНГ:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | | **Об участии МГС в выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | | Направить в Бюро по стандартам информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года для обобщения и направления в Исполнительный комитет СНГ. | | до 15.01.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  02-10/160  13.02.2015  04-07/460 от  13.03.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  03-1/6 от 09.01.15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Информация о выполнении направлена в ИК СНГ  Исх. № 2/38 от 10.02.15 | | | МОЛ | | | | | | | РОФ  АЗ-101-30/234 от 21.01.15 | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | |
| **5.3** | | **О реализации Решения Совета глав правительств СНГ о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.6 | | Организовать проведение семинара по подготовке экспертов для оценки участников на втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг. | | в феврале 2015 года | | | Бюро по стандартам | | | Направлено НО предложение о продлении 1-го этапа конкурса:  Исх. № 2/44 от 18.02 2015, предложения – см. 5.3.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| Оказать содействие Бюро по стандартам в проведении семинара. | |  | | | Госстандарт Республики Беларусь | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.8 | | Определить и представить в Бюро по стандартам список кандидатов для участия во втором этапе конкурса на соискание Премии СНГ 2015 года за достижения в области качества продукции и услуг с учетом увеличенного количества номинаций лауреатов и дипломантов конкурса и необходимого соответствующего увеличения количества участников для повышения соревновательности и престижности конкурса. | | до 01.01.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  Не участвуют  В 2015 году  152323200005  23.02.15 | | | | | | | | | | | | АРМ  05/17.5/2390-15  08.04.15 | | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  04-08/2321 от 24.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  26-2-06/01-603 ктрм  от 29.01.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  04-2/73  от 29.01.15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ  не участвуют  в 2015 году  08/1-6490  от 18.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | РОФ  ВР-101-30/9565 от 10.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД  01-1245 от 27.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  не участвуют  в 2015 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.9 | | Обобщить представленную информацию и направить предложения по дальнейшим действиям национальным органам при необходимости принятия дополнительных решений | |  | | | Бюро по стандартам | | | Направлена обобщённая информация по участникам конкурса в НО АЗЕ, АРМ, КАЗ и КЫР:  Исх. № 2/24 от 27.01.2015  Направлено НО предложение о продлении 1-го этапа конкурса:  Исх. № 2/44 от 18.02 2015.  АЗЕ – за продление, исх. № 152323200005 от 23.02.15 (С. Абдуллаев)  АРМ – за продление, исх. № 05/17.5/1905-15 от 23.03.15 (Г. Бадалян)  БЕЛ – за продление, исх. № 04-08/301 от 24.02.15 (В. Гуревич)  КАЗ  КЫР – за продление, исх. № 04-2/138 от 24.02.15 (С. Ахматов)  МОЛ – за продление, исх. № 08/1-659 от 20.02.15 (В. Трибой)  РОФ – за продление, исх. № АЗ-101-30/1448 от 27.02.15 (А. Зажигалкин)  ТАД  УКР – за продление, исх. № 3413-06/10879-07 от 02.04.15 (Л. Виткин) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| **5.4** | | **Об уточнении полномочий членов Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2 | | Оказать содействие в решении вопроса об информировании Исполнительного комитета СНГ о назначении полномочных представителей в МГС по состоянию на 1 декабря 2014 года в связи с происшедшими изменениями в структуре национальных органов государственного управления | | (до 15.02.2015) | | | Члены Совета | | | АЗЕ  выполнено | | | | | | АРМ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  выполнено | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ  выполнено | | | | | | РОФ  выполнено частично | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР выполнено | | | | | | | | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *6* | | ***О реализации статьи 11 «Технические барьеры в торговле» Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | | На основании «Основных направлений и механизмов по устранению технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ» (приложение №8) разработать с учетом состоявшегося обсуждения рабочий проект Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ и направить для рассмотрения национальным органам и в Бюро по стандартам МГС. | | до 10.01.2015 | | | Госстандарт Республики Беларусь | | | Подготовлен рабочий проект (в состоянии авторского обсуждения и доработки)  Рабочий проект Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ поступил в Бюро по стандартам 20.02.2015 по электронной почте и направлен по просьбе Госстандарта Республики Беларусь:  Руководителям НО – с исх. № 04-10/34 от 10.01.2015;  Членам РГ – с исх. № 04-10/64 от 15.01.2015;  Бюро по стандартам – исх. № 04-10/48 от 14.01.2015  с предложением рассмотреть проект Соглашения до 01.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| 6.4 | | Рассмотреть проект Соглашения и направить предложения и замечания по представленному проекту в Госстандарт Республики Беларусь и Бюро по стандартам. | | до ~~10.02.2015~~  01.03.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  разработчик | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  15-1/2742  от06.03.15 | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ  08/1-1645  03.04.15 | | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | ТАД  01-272  От 01.04.15 | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  05-1200-12  От 08.04.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  3413-09/8564-07  от 19.03.15 | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | | Доработать по результатам предложений и замечаний национальных органов рабочий проект Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ и представить на 2-е заседание РГ ЗСТ и 47-е заседание МГС | | 2-е заседание РГ ЗСТ 47-е заседание МГС | | | Госстандарт Республики Беларусь | | | Рабочий проект Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ рассмотрен на 2-м заседании РГ ЗСТ и включен в проект повестки 47-го заседания МГС.  По рабочему проекту поступили предложения:  КАЗ – исх. №26-2-06/02-449 от 02.06.2015;  УКР – представлен альтернативный проект Соглашения по эл. почте 02.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| **СТАНДАРТИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О ходе реализации и актуализации программ работ по межгосударственной стандартизации:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | | **О ходе реализации и актуализации на 2015 год Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2013-2015 годы (ПМС 2013-2015)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | | Обеспечить реализацию тем, включенных в актуализированную на 2015 год ПМС 2013-2015, в том числе, по согласованию через совместную разработку проектов стандартов по отдельным темам, при выявлении фактов дублирования. | |  | | | Национальные органы | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 7.1.4 | | Обеспечить координацию реализации актуализированной ПМС 2013-2015 и представление информации о ходе выполнения на заседания научно-технических комиссий и МГС | |  | | | Бюро по стандартам | | | В национальные органы направлены письма о дублировании тем в ПМС 2013-2015:  Госстандарт Республики Беларусь- исх. № 2/30 от 30.01.2015  Госстандарт Республики Казахстан–исх. № 2/364 от 20.12.2014  Росстандарт - исх. № 2/33 от 02.02.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| **7.2** | | **О Программе развития межгосударственных стандартов, обеспечивающих их гармонизацию с международными стандартами в области энергоэффективности и энергосбережения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2 | | С учетом состоявшегося обсуждения и рекомендаций 48-го заседания НТКС (Протокол № 48-2014, п.5.3) считать целесообразным дальнейшее проведение работ по разработке межгосударственных стандартов в области энергоэффективности и энергосбережения осуществлять в рамках ПМС 2013-2015. | |  | | | Национальные органы | | | Проведение работ по разработке межгосударственных стандартов в области энергоэффективности и энергосбережения осуществляется в рамках ПМС 2013-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| **7.3** | | **О ходе реализации и актуализации Программы работ по межгосударственной стандартизации пищевой продукции на период до 2015 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.4 | | Обеспечить реализацию тем с учетом принятого изменения | |  | | | Национальные органы государств-участников Программы | | | Информация о реализации тем Программы запланирована к рассмотрению на 49-м заседании НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
|  | | ***О голосовании по проектам межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, принятии межгосударственных нормативных документов и изменений к ним, разработке межгосударственных стандартов на основе национальных стандартов, регистрации и издании межгосударственных стандартов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | | Направить в Бюро по стандартам сведения о дополнительном присоединении к принятым НД | | до 01.01.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  02-10/45 16.01.2015 | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  26-1-05/02-1299 26.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР 03-1/868 10.12.2014 | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | | МОЛ  02-09/364 21.05.2015 | | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | ТАД  03-27 12.01.2015 | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ 05-634-12 24.02.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  4-7/2.2-27-7191 01.12.2014 | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | | Внести соответствующие изменения (см. п.8.5 протокола МГС) в АИС МГС | | до 01.01.2015 | | | Росстандарт | | | Информация в Бюро по стандартам не поступала – бюллетень для голосования бывает не активен;  15 тем отклонены при голосовании: 9 тем – KZ; и 6 - Росстандарта;  433 тем АИС МГС – находятся на стадии «в набор»: 55 тем – BY; 34 – KZ; 334 – RU. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Глебус О.Н. | | |
| 8.8 | | Обеспечить своевременное рассмотрение, голосование, техническое редактирование и представление на принятие в АИС МГС проектов межгосударственных стандартов | |  | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | ГРУ не голосует | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | | МОЛ | | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР не голосует | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О проекте новой редакции ГОСТ 1.3 «Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | | Зарегистрировать новую редакцию ГОСТ 1.3 и разместить в АИС МГС на издание. | | до 01.01.2015 | | | Бюро по стандартам | | | Зарегистрирован 09.12.2014, рег. №10348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | |
| 9.4 | | Организовать введение новой редакции ГОСТ 1.3 | | с 01.07.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | | |
| Глебус О.Н. | | | МОЛ | | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О ходе работ по упорядочению деятельности МТК, учреждении (роспуске) и координации деятельности МТК*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4 | | 10.01.2015 обеспечить национальным органам государств, ведущих секретариаты МТК, редакторский доступ к программному модулю МТК с целью актуализации и внесения исправлений в данные по МТК | | До 10.01.2015 | | | Госстандарт Республики Беларусь | | | Национальным органам обеспечен доступ к программному модулю МТК с 08.01.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 10.5 | | Завершить до 01.03.2015 регистрацию, авторизацию МТК и внесению данных по МТК в соответствии с реквизитами программного модуля МТК. По состоянию на 19.11.2014 прошли регистрацию 133 МТК | | до 01.03.2015 | | | Секретариаты МТК | | | АЗЕ | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | |
| Аннулировать действующий Указатель МТК, размещенный на Интернет-сайте МГС (в разделе Стандартизация) | | с 01.03.2015 | | | Бюро по стандартам | | | Указатель МТК, размещенный на Интернет-сайте МГС (в разделе «Стандартизация) аннулирован. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 10.6 | | Провести анализ полноты всех внесенных в базу данных МТК программного модуля «е-МТК» сведений, в том числе на предмет наличия в МТК достаточного количества (в соответствии с ПМГ 02-2008 – не менее 3 государств в качестве активных членов) государств - участников Соглашения, входящих в состав МТК, информации об области деятельности МТК, наличия организаций, представляющих государство в МТК и информацию представить на очередное заседание НТКС. | | 49-е заседание НТКС | | | Госстандарт Республики Казахстан совместно с Госстандартом Республики Беларусь | | | Информация рассмотрена на 49-м заседании НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 10.7 | | Согласиться с рекомендациями 48-го заседания НТКС о целесообразности вынесения вопроса о реформировании или расформировании МТК, не разместивших до 01.03.2015 сведения о МТК в программном модуле. Просить национальные органы довести принятое решение до сведения МТК. | |  | | |  | | | Вопрос рассмотрен в рамках 49-го заседания НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сформировать список МТК, не прошедших регистрацию и направить его в национальные органы для рассмотрения и формирования позиции по вопросу их реформирования и/или упразднения. | | до 10.03.2015 | | | Госстандарт Республики Беларусь | | | Сообщение Госстандарта Республики Беларусь (исх.№02-10/358 от 26.03.2015):на веб-сайте МГС в программном модуле в меню «Отчеты» размещен список МТК, не прошедших регистрацию или не разместивших сведения о МТК («Отчет по МТК снеактуализированной информацией).  Доступ для НО в программный модуль направлен Бюро по стандартам МГС (исх.№2/103 от 27.03.2014). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| Представить предложения по вопросу реформирования и/или упразднения вышеуказанных МТК, ведение секретариатов которых осуществляет страна-участник для рассмотрения на 49-м заседании НТКС | | 49-е заседание НТКС | | | Национальные органы | | | Вопрос рассмотрен в рамках 49-го заседания НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| Разместить соответствующую информацию на Интернет-сайте МГС | |  | | | Бюро по стандартам | | | Информация размещена на сайте МГС (в открытой части Программного Модуля «е - ТК») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 10.8 | | Проработать вопрос о технической возможности голосования национальных органов в соответствии с их участием в МТК. Установить ориентировочный срок введения данного порядка голосования с 01.07.2015 | | до 01.03.2015 | | | Росстандарт совместно с Госстандартом Республики Беларусь | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И.  Мельник А.И. | | |
| 10.11 | | Организовать проведение конференции по совершенствованию деятельности МТК и обучение секретарей МТК | | в 2015 | | | Росстандарт | | | Информация Росстандарта (исх. №АЗ-101-30/1488 от 02.03.2015) о готовности проведения конференции по совершенствованию деятельности МТК и обучение секретарей МТК в сентябре 2015 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
|  | | ***О Планах мероприятий по реализации:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1** | | **О Плане мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве между МГС и ЕЭК в области стандартизации и обеспечения единства измерений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.3 | | Направить доработанный проект Плана в ЕЭК | | до 20.12.2014 | | | Бюро по стандартам | | | Направлен в ЕЭК исх. №2/361 от 16.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И. | | |
| **11.2** | | **О плане мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.3 | | Направить доработанный проект Плана в Электроэнергетический Совет СНГ | | до 20.12.2014 | | | Бюро по стандартам | | | Направлен в ЭЭС исх. №2/360 от 15.12.2014.  Проект плана согласован ЭЭС для подписания – исх.№33 от 03.02.2015  План мероприятий утвержден Председателем МГС и Председателем ИК ЭЭС; копия утвержденного плана направлена Национальным органам и размещена на интернет-сайте МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рося В.И. | | |
|  | | ***О проекте Общих технических требований к Системе информационного обеспечения деятельности МГС*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | | Продолжить работу по созданию СИО МГС в соответствии с принятым на 45-м заседании МГС Положением о Системе информационного обеспечения деятельности МГС (приложение №41 к Протоколу МГС №45-2014) и Общими техническими требованиями к Системе информационного обеспечения деятельности МГС. | |  | | | Госстандарт Республики Казахстан во взаимодействии с другими национальными органами | | | Вопрос о ходе работ по созданию СИО рассмотрен на 49-м заседании НТКС и включен в проект повестки 47-го заседания МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | |
| 12.4 | | Обеспечить координацию работ по созданию СИО МГС и формированию национальных частей СИО МГС и представить информацию по данному вопросу на очередные заседания НТКС и РГ по информационным технологиям | |  | | | Госстандарт Республики Казахстан | | | Вопрос о ходе работ по созданию СИО рассмотрен на 49-м заседании НТКС и включен в проект повестки 47-го заседания МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | |
| 12.6 | | Направить соответствующие обращения в Правительства государств-участников СНГ, в том числе в Правительство Республики Казахстан - с учетом координирующей роли Госстандарта Республики Казахстан в формировании СИО МГС | |  | | | Председатель МГС | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | |
|  | | ***О совершенствовании Интегрированной автоматизированной информационной системы МГС (АИС МГС)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | | Изыскать возможность и обеспечить проведение работ по совершенствованию АИС МГС в соответствии с уточненным Планом-графиком; о ходе реализации Плана-графика информировать на заседаниях НТКС, РГ по информационным технологиях и МГС | |  | | | Росстандарт | | | Вопрос рассмотрен на 49-м заседании НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| **МЕТРОЛОГИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | О проекте межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | Принять к сведению информацию представителя Исполнительного комитета СНГ об одобрении на заседании КЭВ 10 сентября 2014 года в Исполнительном комитете СНГ проекта межгосударственного соглашения «О взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений», доработанного по результатам рассмотрения проекта в государствах (приложение №17), и внесении проекта на рассмотрение Экономического совета СНГ на заседании 12 декабря 2014 года в Москве | |  | | | Национальные органы | | | Проект Соглашения одобрен на заседании Экономического совета СНГ для представления на принятие на заседании Совета глав правительств СНГ 29 мая 2015 года в г.Астане | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***О ходе реализации, принятии и актуализации программ и планов в области метрологического обеспечения:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1** | | **О ходе реализации Программы работ по стандартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля и ее актуализации на 2015 -2017 гг.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3 | | Обеспечить реализацию актуализированной на 2015 -2017 гг.Программы(приложение № 18), в том числе обеспечить включение тем разрабатываемых межгосударственных стандартов в Программу работ по межгосударственной стандартизации в соответствии с Руководством пользователя АИС МГС | | 2015 -2017 гг. | | | Национальные органы государств-участников мероприятий Программы | | | Вопрос будет рассмотрен на 42-м заседании НТКМетр и 17-м заседании РГ НК в октябре 2015 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| **15.2** | | **О ходе реализации "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2011-2015 годы" и разработке Программы на 2016 - 2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2 | | С учетом завершения текущей Программы в 2015 году, направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») предложения для формирования проекта "Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016 – 2018 г.г.» для обобщения и представления на 41-е заседание НТКМетр | | до 01.03.2015 | | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  предл. нет 09.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ предложения к 41 НТКМетр | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  19.05.2015  05-1744-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | |
| **15.3** | | **О ходе реализации «Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2013 – 2015 г.г.», принятии СТД, разработанных в соответствии с Программой и разработке Программы на 2016 - 2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.2 | | Принять активное участие в рассмотрении 17-ти новых, представленных в АИС МГС, проектов таблиц ССД СНГ, разработанных в соответствии с Программой | | | до 01.03.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | АРМ  ЗА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  ЗА | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  ЗА (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР ЗА | | |
| Глебус О.Н. | | | МОЛ | | РОФ  разработчик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | |
| 15.3.3 | | Провести мероприятия по организации дальнейшего выполнения заданий Программы, выполнение которых намечено на 2015 год и обеспечить представление разработанных проектов таблиц ССД на принятие в установленном порядке. | | | 2015 год | | | Росстандарт  Минэкономразвития Украины | | | По 15 темам ССД в АИС МГС последний срок голосования 17.06.2015.  Вопрос рассмотрен на 41-м заседанииНТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Глебус О.Н. | | |
| 15.3.4 | | С учетом завершения текущей Программы в 2015 году, направить в Росстандарт и Минэкономразвития Украины предложения для формирования проекта Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2016 – 2018 г.г. для обобщения и представления на 41-е заседание НТКМетр | | | до 01.03.2015 | | | Росстандарт и Минэкономразвития Украины | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  предл. нет 09.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ предложения к 41 НТКМетр | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБпредл. нет 13.05.2015 05-1676-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | |
| **15.4** | | **О ходе реализации Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2013 – 2015 годы» и разработке Программы на 2016 - 2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.2 | | Продолжить работы по реализации Программы | | | 2015 год | | | Росстандарт  Госстандарт Республики Беларусь | | | Вопрос рассмотрен на 41-м заседанииНТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 15.4.3 | | С учетом завершения текущей Программы в 2015 году, направить в Росстандарт и Госстандарт Республики Беларусь предложения для формирования проекта Программы «Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м на 2016 – 2018 г.г.» для обобщения и представления на 41-е заседание НТКМетр | | | до 01.03.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  предл. нет 09.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ предложения к 41 НТКМетр | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ предл. нет 13.05.2015 05-1677-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | |
| **15.5** | | **О ходе реализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ и предложениях по ее актуализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.3 | | Обеспечить реализацию актуализированной Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов ГСИ на 2015 – 2016 г.г. (приложение № 23), в том числе обеспечить включение тем разрабатываемых межгосударственных стандартов в Программу работ по межгосударственной стандартизации в соответствии с Руководством пользователя АИС МГС | | | 2015 г. | | | Национальные органы государств-участников мероприятий Программы | | | Вопрос рассмотрен на 41-м заседанииНТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| **15.6** | | **О ходе реализации Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.2 | | Организовать реализацию мероприятий Программы работ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения | | | 2015 г. | | | Национальные органы | | | Рассмотрено на 1-м заседании РГ по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения 20.03.2015, см. протокол №1-2015 РГ ИЗ НТКметр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | ***Об актуализации Реестра МСО*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | | Рассмотреть приложение № 25 и направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС информацию о дополнительном присоединении к принятым МСО | | | до 20.12.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  14-5/182  от 11.12.14 | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  21-01-10-1-5/24611  от 08.12.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | |
| Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  13 05 2015  05-1678-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  141/13-4240  от 02.12.14 | | | | | | |
| 16.3 | | Обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в приложение № 25, информацию об их признании в качестве МСО и представить информацию по данному вопросу на 41-е заседание НТКМетр | | | 41-е заседание  НТКМетр | | | Национальные органы | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 16.5 | | Обеспечить включение вновь принятых межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов о дополнительном присоединении и актуализированных сведений и разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС | | | до 15.01.2015 | | | Бюро по стандартам | | | Актуализированный Реестр МСО размещен на интернет-сайте МГС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельник А.И. | | |
| 16.6 | | Подготовить предложения по актуализации сведений о разработанных СО, включенных в Реестр МСО, и направить в Росстандарт (ФГУП «УНИИМ») и Бюро по стандартам МГС для обобщения и вынесения на рассмотрение на 41-е заседание НТКМетр | | | до 01.03.2015 | | | Национальные органы совместно с национальными организациями-разработчиками СО | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ предложения к 41 НТКМетр | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ предл. нет  13 05 2015  05-1678-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  141/13-4531  от 24.12.14 | | | | | | |
| **ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***О реализации Решения МГС от 11 декабря 2008 года о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2 | | Во исполнение Решения (п.1.5) направить в Бюро по стандартам статистику применения положений п.1.2 «Решения о мерах по содействию развитию взаимной торговли между государствами-участниками СНГ» за 2014 год и первый квартал 2015 год для обобщения и представления на 35 –е заседание НТКОС и 47-е заседание МГС | | | до 15.04.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  выполнено | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | БЕЛ  10.2-03/158 от 08.01.15  10.2-03/7301 от 08.04.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ выполнено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | |
| Лялькова И.В. | | | МОЛ выполнено | | | | | | РОФ  АЗ-101-30/801  от 03.02.15 | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | |
|  | | ***О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | | В рабочем порядке отработать проект с заинтересованными национальными органами, имеющими замечания по проекту и представить информацию по данному вопросу на 35-е заседание НТКОС | | | 35-е заседание НТКОС | | | Госстандарт  Республики Беларусь | | | Госстандартом Республики Беларусь направлены письма по согласованию проекта Госстандарту Республики Казахстан (исх. № 04-10/20 от 06.01.15), Росстандарт (исх. № 04-10/15 от 06.01.15).  Ответы:  Госстандарт Республики Казахстан за подписание проекта – исх. № 26-2-06/02-78 от 12.03.15  Росстандарт против – исх. № СГ-101-30/1791 от 12.03.2015.  Решение вопроса выноситься на 35-е заседание НТКОС, 2-го заседания РГ ЗСТ и 47-е заседание МГС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
|  | | **Об эффективности деятельности национальных систем сертификации и проведения работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2 | Представить в Бюро по стандартам информацию о применяемых в государствах процедурах проведении работ по взаимному признанию протоколов испытаний продукции, сертификатов соответствия и реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года для обобщения и размещения на сайте МГС. | | до 15.02.2015 | | | Национальные органы | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  Исх. №26-2-06/02-449 от 02.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ  Исх. № 08/1-6490 от 18.11.14 | | | | | | | | | | | РОФ  Исх. №АЗ-101-30/832 от 04.02.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3 | Представлять в Бюро по стандартам информацию о фактах необъективного отношения при проведении работ по взаимному признанию, с предложениями по развитию и совершенствованию работ по взаимному признанию для обобщения и внесения на рассмотрение очередных заседаний НТКОС и МГС. | |  | | | Национальные органы | | | БЕЛ – 04 -10/34 от 14.01.2015 (отказов не поступало)  РОФ – АЗ-101-30/907 от 06.02.2015 (о фактах необъективного отношения при проведении работ по взаимному признанию не располагает)  отношения при проведении работ по взаимному признанию не располагает)  УКР – 3413-09/14191-07 от 30.04.2015 (приведён факт необъективного отношения при проведении работ по взаимному признанию)  КАЗ – 26-2-06/02-449 от 02.06.2015 (о фактах необъективного отношения при проведении работ по взаимному признанию не располагает) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
|  | ***О проведении работ по стандартизации в области оценки соответствия в рамках МТК 79 «Управление качеством и оценка соответствия»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3 | Принимать активное участие в работе МТК 79 | |  | | | Национальные органы, члены НТКОС и НТКА | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  активный | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 20.5 | Рассмотреть предложение Республики Беларусь, Республики Молдова и Украины о разделении области деятельности МТК 79 на МТК «Оценка соответствия» и МТК «Менеджмент качества и обеспечение гарантии качества», так как это соответствует международной и европейской практике и облегчит работу этих МТК в плане гармонизации нормативных документов, и направить предложения по созданию указанных МТК в Бюро по стандартам для обобщения и внесения для рассмотрения на заседания НТК  Информация по МТК «Оценка соответствия» | | до 20.01.2015 | | | Национальные органы, члены НТКОС и НТКА | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ  Согласны с разделением  Активный  (учредитель) | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  26-1-05/02-370  05.05.15  активный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР  03-1/366  27.05.15  активный  01-14-349  20.05.15  активный | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ  Согласны с разделением  наблюдатель | | | | | | РОФ  АЗ-101-30/728 от  30.01.15  Согласны с разделением | | | | | | | | | | | | | | | ТАД  02-284  от 07.04.15  по МТК «Оценка соответствия» наблюдатель | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  01-120612  08.04.15  05.06.15  Бюллетень  активный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  Согласны с разделением | | | | | | | | | | |
| **АККРЕДИТАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***О проекте «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2 | Направить замечания по содержанию проекта «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия» в НААУ для отработки проекта и представления результатов на 35-е заседание НТКА. | |  | | | национальные органы, имеющие замечания по проекту | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР01-14-269  15.04.2015  замечаний нет | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  25-1818-12  25.05.15  одобрен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
|  | ***О ходе выполнения Программы работ Рабочей группы МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.3 | Организовать свою работу в соответствии с принятой на 45-м заседании МГС Программой работ РГ, Правилами процедуры МГС и Типовым положением о РГ МГС в части оформления документов, информирования национальных органов, полномочности принимаемых решений и организации проведения заседаний. | |  | | | РГ МГС по вопросу создания Региональной организации по аккредитации | | | Информирование национальных органов по аккредитации по разработанным документам осуществляет Росаккредитация:  Исх. № 24221/04-СМ от 15.12.2014 (направлен для заполнения вопросник НО по аккредитации стран евразийского региона по правовому закреплению статуса Региональной ассоциации органов по аккредитации);  Исх. № 24220/04-СМ от 15.12.2014 (разослан доработанный проект Устава Региональной ассоциации органов по аккредитации). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Разное*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Рассмотреть предложение ООО «УК «РОСНАНО» о создании межгосударственного координационного центра стандартизации в инновационной сфере и направить информацию о заинтересованности участия в этом проекте в Росстандарт и Бюро по стандартам. | | до 15.01.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ исх.02-10/129 05.02.15 н/з | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ предл.нет  13 05 2015  05-1678-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
|  | В случае выявления заинтересованности национальных органов, провести мероприятия по созданию межгосударственного координационного центра стандартизации в инновационной сфере и формированию программы его деятельности. | |  | | | Росстандарт совместно ООО «УК «РОСНАНО» | | | Рассмотрено на 49-м заседании НТКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| 23.2 | Рассмотреть обращение Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества с предложением рассмотрения вопроса о возможности применения технических регламентов Таможенного союза в области железнодорожного транспорта и направить информацию о возможности его реализации в Бюро по стандартам. | | до 20.12.2014 | | | Национальные органы | | | АЗЕ  Выполнено  11-5/009  от 27.01.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР выполнено (правительством) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | | МОЛ  выполнено 08/1-104  от 15.01.2015 | | | | | | | | | | | | ТАД выполнено (правительством) | | | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ  05-3870-12  от 26.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР  выполнено  3413-16/45606-07  31.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обобщить поступившие предложения и информировать Исполнительный комитет СНГ. | | до 25.12.2014 | | | Бюро по стандартам | | | Обобщенная информация направлена в ИК СНГ (исх. №2/16 от 19.01.2015). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Рося В.И. | | |
|  | ***О проведении очередных заседаний:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24.1.** | **47-го заседания МГС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1.1 | Провести 47-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в г. Минске | | в мае-июне 2015 г. | | | Председатель МГС | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 24.1.2 | Информировать Бюро по стандартам о дате проведения 47-го заседания МГС | | до 15.12.2014 | | | Председатель МГС | | | Дата проведения 47-го заседания МГС 16-19 июня 2015 года, г. Минск  Приглашения направлены членам МГС и международным, региональным и национальным организациям по стандартизации, метрологии, оценке соответствия (в том числе организациям по аккредитации) и качеству 11.03.2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| **24.2.** | **Совещания руководителей национальных органов (48-го заседания МГС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.2.1 | Организовать проведение Совещания руководителей национальных органов (48-го заседания МГС) в Республике Армения | | в ноябре-декабре 2015 г. | | | Министерство экономики Республики Армения | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 24.2.2 | Информировать Бюро по стандартам о дате проведения Совещания руководителей национальных органов (48-го заседания МГС) | | до 01.04.2015 | | | Министерство экономики Республики Армения | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В. | | |
| **24.3.** | **Научно-технических комиссий и рабочих групп МГС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.3.1 | Организовать проведение 5-го заседания РГ по каталогизации в Российской Федерации в соответствии с решением 45-го заседания МГС | | в марте 2015 г. | | | Росстандарт | | | 5-е заседание РГ по каталогизации запланировано проведено в г. Санкт-Петербурге 13-15 мая 2015 года (письмо Росстандарта №АА-101-30/2015 от 23.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 24.3.2 | Рассмотреть возможность проведения очередных заседаний НТК и РГ МГС и информировать по данному вопросу Бюро по стандартам: | | до 15.01.2015 | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | КАЗ  26-1-05/01-260от 01.04.15  Заседания (2 РГ ЗСТ, 35-е НТКОС и НТКА) проведены 13-15.05.15 в г. Астана,  Республика Казахстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | |
| - 2-го заседания РГ по созданию Региональной организации по аккредитации (РГ РОА) в марте 2015 года; | |
| - 2-го заседания РГ ЗСТ, 35-гозаседания НТКОС и 35-го заседания НТКА в апреле 2015 года; | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | РОФ предложено проведение 8-го заседания РГ РОХП и 8-й Конференции в ноябре 2015 г. в г.Стамбуле | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | |
| 8-го заседания РГ РОХП и 8-й ежегодной Конференции по регулированию обращения химической продукции в СНГ в сентябре-октябре 2015 г. | |
| 24.3.3 | Организовать проведение 1-го заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения единства измерений в сфере здравоохранения во ФГУП «ВНИИОФИ» | | в марте 2015 г. | | | Росстандарт | | | Предложение ВНИИОФИ – провести заседание 20 марта 2015 г. (исх. №9-15/229 от 20.01.2015)  Приглашение на участие в заседании (исх. ВНИИОФИ№9-15/1561 от 10.03.2015) с проектом повестки направлено Национальным органам с исх. №2/68 от 11.03.2015  Организовано проведение 1-го заседания РГ 20 марта 2015 г. с участием представителей Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь и Бюро по стандартам - протокол №1-2015, копия направлена национальным органам и размещена на интернет-сайте МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 24.3.4 | Организовать проведение 41-го заседания НТКМетр совместно с 15-м заседанием РГ ТМ НТКМетр в Республике Узбекистан и  информировать по данному вопросу Бюро по стандартам. | | в апреле - мае 2015 г.  до 01.03.2015 | | | Агентство «Узстандарт» | | | Агентство «Узстандарт», в связи с перегруженностью графика официальных мероприятий, запланированных на данный период, не имеет возможности проведения указанных заседаний – исх. № 08-611-12 от 23.02.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | В рабочем порядке согласовано проведение 41-го заседания НТКМетр совместно с 15-м заседанием РГ ТМ НТКМетр в Азербайджанской Республике 27 – 29 апреля 2015 г., приглашение на заседание и проекты повесток направлены национальным органам и ЕЭК 03.04.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.3.5 | Организовать проведение 49-го заседания НТКС и 32-го заседания РГ по информационным технологиям в Азербайджанской Республике. | | в апреле 2015 г. | | | Государственного комитета Азербайджанской Республики по Стандартизации, Метрологии и Патенту | | | Проводятся работы по организации 22 – 24 апреля 2015 г.49-го заседания НТКС и 32-го заседания РГ по информационным технологиям. Приглашение исх.№152323200008 от 10.03.2015 направлено всем НО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 24.3.6 | Организовать проведение 5-го заседания РГ СО НТКМетр одновременно со 2-й Международной научной конференцией «Стандартные образцы в измерениях и технологиях» на базе ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбург, Российская Федерация. | | в сентябре 2015 года | | | Росстандарт | | | 2-я Международная научная конференция «Стандартные образцы в измерениях и технологиях» состоится в г. Екатеринбурге 14-18 сентября 2015 г. – информация национальным органам направлена УНИИМ 20.02.2015  Приглашение на участие в 5-м заседании РГ СО НТКМетр, которое планируется на 17 – 18 сентября 2015 г., направлено национальным органам УНИИМ – исх №25-10.6/5-693 от 27.02.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 24.3.7 | Организовать проведение 22-го заседания НТКН в Азербайджанской Республике | | в октябре 2015 года | | | Государственного комитета Азербайджанской Республики по Стандартизации, Метрологии и Патенту | | | Включено в проект протокола 47-го заседания МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Мельник А.И. | | |
| 24.3.8 | Организовать проведение 42-го заседания НТКМетр совместно с 17-м заседанием РГ НК НТКМетр в Республике Казахстан | | в сентябре - октябре 2015 года | | | Госстандарт Республики Казахстан | | | Включено в проект протокола 47-го заседания МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 24.3.9 | Организовать проведение 6-го заседания РГ МСИ НТКМетр на базе РГП «КазИнМетр» в  г.Астана, Республика Казахстан | | в октябре–ноябре 2015 года | | | Госстандарт Республики Казахстан | | | Включено в проект протокола 47-го заседания МГС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В. | | |
| 24.3.10 | В соответствии с Положениями о научно-технических комиссиях МГС и Типовым положением о РГ МГС информировать национальные органы и Бюро по стандартам о точной дате, месте и программе проведения заседаний, а также месте и условиях размещения участников заседаний | | не позднее, чем за 20 дней до запланированного срока проведения заседаний | | | Национальные органы, проводящие очередные заседания | | | АЗЕ.  НТКС и РГ по ИТ  НТКМетр и РГ ТМ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ  РГ ЗСТ  НТКОС  НТКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ  РГ ИЗ НТКМетр  РГ по каталогизации  РГ СО НТКМетр | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |
| 24.3.11 | Обеспечить направление на запланированные заседания членов соответствующих НТК и РГ МГС и информировать организаторов заседания и Бюро по стандартам по данному вопросу. | | не позднее, чем за 10 дней до запланированной даты заседания | | | Национальные органы | | | АЗЕ | | | | | | АРМ | | | | | | | | | | | | | | | БЕЛ | | | | | | | | | | | | | | ГРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЫР | | | | | | | | | | |
| Сонец Н.В.  Лялькова И.В.  Мельник А.И. | | | МОЛ | | | | | | РОФ | | | | | | | | | | | | | | | ТАД | | | | | | | | | | | | | | ТУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УЗБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УКР | | | | | | | | | | |

**Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:**

|  |
| --- |
| **Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом** |
| **Срок запланированного мероприятия на текущий месяц – заливка желтым цветом** |
| Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено – заливка зеленым цветом |
| Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично – заливка розовым цветом |
| Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено – заливка красным цветом |