Приложение № 25 к протоколу

МГС №54-2018

Информация

о реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлива

В соответствии с актуализированной программой работ, принятой на 45 заседании МГС (протокол МГС №45-2014), за период 2014-2018 гг. выполнены следующие работы

| № поз. Программы | Наименование работ | Выполненные работы | Страны-участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Создание межгосударственной системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива | 2015-2017 | Российская Федерация, заинтересованные государства |
| 4.1 | Разработка межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания | Подготовлен для принятия ГОСТ 8.026 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объёмной энергии сгорания» (на базе ГОСТ Р 8.667-2009) | Российская Федерация |
| 4.2 | Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания | Работы завершены, в Реестр внесены три СО: 1.МСО 1750:2011 - СО удельной энергии сгорания (бензойная кислота К-3) (ГСО 5504-90); 2. МСО 1739:2011 – СО состава и свойств антрацита (АН-ВНИИМ) (ГСО 9428-2009); 3. МСО 2079:2016 – СО состава и свойств тощего угля (УТ-ВНИИМ) (ГСО 10723-2015) | Разработчик- Российская Федерация |
| 4.3 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив | 1 Завершены ежегодные раунды межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов угля (раунды 15, 16, 17,18) и мазута (раунды 10, 11, 12, 13). Количество участников в раунде 18 на образце угля составило 72 лаборатории, в том числе 3 зарубежных (Украина, Кыргызская Республика, Эстония). Количество участников в раунде 13 на образце мазута составило 25 лабораторий, в том числе 2 зарубежных (Кыргызская Республика, Республика Казахстан). Всем участникам МСИ по завершении статистической обработки результатов направляются отчеты и заключения по участию лаборатории в МСИ. 2 Обсуждена возможность и достигнуто предварительное согласие на проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов угля, мазута и торфа при координации ФГУП «ВНИИМ» (Российская Федерация) и РУП «БелГИМ» (Республика Беларусь) и участии лабораторий Российской Федерации и Республики Беларусь. | Российская Федерация – провайдер МСИ, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Украина, Эстония Российская Федерация и Республика Беларусь - провайдеры МСИ |
| 4.4 | Разработка новых нормативных документов в области калориметрии | Утверждены национальные стандарты Российской Федерации, направленные на совершенствование системы МО измерений энергии сгорания твердого топлива: - ГОСТ Р 8.914-2016 «ГСИ. Калориметры газовые. Методика поверки», дата введения 1 февраля 2017 г; - ГОСТ Р 8.927-2016 «ГСИ. Топливо твердое минеральное. Высшая и низшая теплота сгорания. Показатели точности», дата введения 1 июля 2017 г; - ГОСТ Р 8.928-2016 «ГСИ. Теплота сгорания твердого минерального топлива. Экспертная оценка результатов измерений, полученных в разных лабораториях», дата введения 1 июля 2017 г. | Российская Федерация |
| 5 | Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ | 5.1. Завершена тема КООМЕТ № 488/RU-а/10 «Сличения эталонных методов измерений объемной теплоты сгорания природного газа». Результаты доложены на Пятой Международной конференции по проблемам термометрии «ТЕМПЕРАТУРА-2015» 22 апреля 2015 и вошли в сборник тезисов конференции. 5.2. Завершена тема КООМЕТ № 623/RU-a/13 «Двусторонние сличения национальных эталонов единиц энергии сгорания Российской Федерации и Республики Беларусь на образцах твердых и жидких топлив». Результаты сличений представлены на X международной научно-технической конференции «Метрология и измерительная техника. Метрология-2016» в г. Харькове 5-7 октября 2016 г. В 2018г. ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» инициировал две темы сличений в области бомбовой и газовой калориметрии: 5.3. .Предложена и получила номер тема КООМЕТ № 744/ RU/18 «Сличения в области измерений теплоты сгорания углей с разными значениями серы». РУП «БелГИМ» дано согласие на участие в теме. В рамках темы КООМЕТ № 744/ RU/18 реализованы следующие мероприятия: ВНИИМ как лаборатория пилот провела выбор трех образцов углей с различными значениями серы, среди которых выбраны два антрацита, имеющие наиболее стабильную малоокисляемую форму, и тощий уголь. Начата работа по исследованию однородности образцов углей. Проведены работы с выбранными образцами для сличений в части оценки стабильности их теплоты сгорания. Разработана процедура проведения сличений, подготовлен и разослан участникам технический протокол сличений. Тема по сличениям в области газовой калориметрии находится в стадии обсуждения с потенциальными участниками сличения. | Российская Федерация, Республика Беларусь, Германия, Турция, Германия, Турция, Франция |
| 6 | 6.1 Работы по модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания | 6.1.1 В 2107 г. во ФГУП «ВНИИМ» завершены мероприятия по «Совершенствованию государственного первичного эталона единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2018)», проведенные с целью расширения диапазона измерений объемной энергии сгорания с 3 до 90 МДж/м3. В результате проведения мероприятий в состав ГЭТ 16 введены новые эталонные газовые калориметры «УСНГ» и «УСВГ», предназначенные для измерений объемной энергии сгорания высоко- и низкокалорийных газов в диапазонах от 3 до 35 МДж/м3 и от 25 до 90 МДж/м3 и передачи единицы объемной энергии сгорания рабочим эталонам. Расширенная неопределенность оценена на уровне 0,3 – 0,4 % для «УСНГ» и 0,3 % для «УСВГ». Разработана методика калибровки рабочих эталонов для газовой калориметрии. Утверждены два новых рабочих эталона для газовой калориметрии в диапазонах от 50 до 90 МДж/м3 и от 3 до 10 МДж/м3. 6.1.2. В Украине продолжаются работы по модернизации национального первичного эталона единицы энергии сгорания (ДЭТУ 06-04-97) на основе бомбового калориметра. Разработан и изготовлен стенд электрической градуировки калориметра и многоканальный измеритель температур. | Российская Федерация Украина |
| 6 | 6.2 Методическая помощь координатора работ (лаборатория калориметрии ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева») | 6.2.1. Проведен 7-й Международный научно-практический семинар «Проблемы калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив» 20 - 24 апреля 2015 г.) 6.2.2. Проведен 8-й Международный научно-практический семинар «Проблемы калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив» (18-22 апреля 2016 г., Санкт-Петербург). 6.2.3. Проведен 9-й научно-практический семинар «Проблемы калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив» с международным участием (4-7 апреля 2017 г., г. Санкт-Петербург). 6.2.4. Проведено обучение по программе повышения квалификации «Калориметрия сгорания и измерения качественных параметров топлива» в рамках 10-ого семинара «Проблемы калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив» (16-20 апреля 2018 г.), ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург. РУП «БелГИМ» разработана типовая методика калибровки калориметров сжигания с учетом различных нормированных метрологических характеристик и конструктивного исполнения. | Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина |

Координатор работ, руководитель лаборатории калориметрии ФГУП «ВНИИМ», к.т.н.	 Е.Н. Корчагина