Приложение №26 к протоколу

МГС №54-2018

Программа работ

по созданию системы метрологического обеспечения измерений

калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии,

а также других видов топлив на 2018-2023 годы

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Государство-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование нового состава участников Программы | 2018-2019 | Российская Федерация |
| 2 | Создание межгосударственной системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива | 2018-2023 | Россия Федерация, заинтересованные государства |
| 2.1 | Разработка, утверждение и применение новой версии межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания | 2020-2023 | Российская Федерация |
| 2.2 | Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания (в том числе, многопараметрических) | 2019-2023 | Российская Федерация, заинтересованные государства |
| 2.3 | Формирование перечня координаторов проведения МСИ в странах, заинтересованных в этой деятельности | 2018-2019 | Российская Федерация |
| 2.4 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых, жидких и газообразных топлив | ежегодно | Российская Федерация – провайдер МСИ, заинтересованные государства |
| 3 | Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ | 2018-2023 | Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина |
| 4 | Методическая помощь координатора работ (ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева») национальным метрологическим институтам в части создания или модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания, разработки нормативной документации, стажировки специалистов | 2018-2023 | Российская Федерация |

Координатор работ, руководитель лаборатории калориметрии ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ученый хранитель ГЭТ 16-2018 Корчагина Елена Николаевна тел.: +7 812 323 96 39 e-mail: E.N.Korchgina@vniim.ru