Приложение №12 к протоколу

НТКМетр №45-2017

О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив (п.19)

В соответствии с актуализированной программой работ, принятой на 39 заседании НТКМетр, в рассматриваемый период времени (сентябрь 2016 - апрель 2017) проводились следующие работы

| № поз. Программы | Наименование работ | Выполненные работы | Страны-участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Создание межгосударственной системы МО измерений энергии сгорания всех видов топлива | 2015-2017 | Россия, заинтересованные страны |
| 4.1 | Разработка межгосударственной поверочной схемы для СИ энергии сгорания | Направлены для передачи в АИС МГС на стадию «Принятие» материалы по проекту межгосударственного стандарта «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объёмной энергии сгорания». Проголосовали «ЗА»: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Туркмения, Республика Узбекистан. | Россия |
| 4.2 | Разработка межгосударственных стандартных образцов для калориметрии сжигания | ГСО 10723-2015 – СО состава и свойств тощего угля (УТ-ВНИИМ) признан в качестве межгосударственного стандартного образца (МСО) решением МГС от 08.12.2016, протокол № 50-2016, внесен в Реестр МСО под № 2079:2016 и допускается к применению без ограничений в: Азербайджанской Республике, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова и Республике Узбекистан. | Разработчик-Россия |
| 4.3 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив | Завершены 2 раунда межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов угля (раунд 17) и мазута (раунд 12) | Россия – провайдер МСИ , участники Киргизия, Казахстан, Эстония |
| 6 | 6.1 Работы по модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания | 6.1.1 В России продолжены мероприятия по «Совершенствованию государственного первичного эталона единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010) с целью расширения диапазона измерений объемной энергии сгорания». Проводятся исследования метрологических характеристик калориметрической установки для сжигания высококалорийного газа (УСВГ), предназначенной для измерений калорийности нефтяного попутного газа, природного газа и их смесей. Во 2 кв. 2017 г запланирована поставка системы управления и регулирования для теплового блока для сжигания низкокалорийных газов, после чего будет реализована сборка и пуско-наладка калориметрической установки для сжигания низкокалорийных газов (УСНГ). 6.1.2. На Украине продолжены работы по модернизации национального первичного эталона единицы энергии сгорания (ДЭТУ 06-04-97) на основе бомбового калориметра. К настоящему моменту разработан и изготовлен стенд электрической градуировки калориметра и многоканальный измеритель температур | Россия, Украина |
|  | 6.2 Методическая помощь координатора работ (ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева») национальным метрологическим институтам | 6.2.1.Во ВНИИМ проведен 9-ый научно-практический семинар «Проблемы калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив» с международным участием 6.2.2 По мере необходимости ВНИИМ оказывает методическую помощь заинтересованным специалистам-метрологам Беларуси, Украины, Казахстана по вопросам стандартизации в области калориметрии, модернизации калориметрического оборудования (в том числе, эталонного) и другим вопросам, связанным с калориметрией сжигания | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина |

Координатор работ, рук лаб. калориметрии ФГУП «ВНИИМ», к.т.н.	Е.Н.Корчагина