Приложение № 19 к протоколу

НТКМетр №48-2018

О ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлива

В соответствии с программой работ, принятой на 45 заседании МГС, в рассматриваемый период времени (апрель 2018 - октябрь 2018) проводились следующие работы

| № поз. Программы | Наименование работ | Выполненные работы | Страны-участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых и жидких топлив | 1 Разосланы информационные письма о проведении в 2018/2019 г новых раундов межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов угля и мазута. Начато формирование нового списка участников МСИ. 2 Достигнуто согласие провайдера из Республики Беларусь (БелГИМ) на совместное участие в этих раундах лабораторий Российской Федерации и Республики Беларусь. | Россия и Республика Беларусь - провайдеры МСИ |
| 5 | Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ | В рамках темы КООМЕТ № 744/ RU/18 «Сличения в области измерений теплоты сгорания углей с разными значениями серы» сделано следующее: ВНИИМ как лаборатория пилот провела выбор трех образцов углей с различными значениями серы, среди которых выбран антрацит, имеющий наиболее стабильную малоокисляемую форму. Начата работа по исследованию однородности образцов углей. Проведены работы с выбранными образцами для сличений в части оценки стабильности их теплоты сгорания. Разработана процедура проведения сличений и начата подготовка технического протокола. | Россия, Республика Беларусь, Германия, Турция, Румыния, Китай |
| 6 | 6.1 Работы по модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания | 6.1.1 ФГУП «ВНИИМ» предлагает заинтересованным странам разработку и поставку эталонных газовых калориметров, предназначенных для измерений объемной энергии сгорания природного газа, высоко- и низкокалорийных газов в диапазонах от 10 до 35 МДж/м3 и от 25 до 90 МДж/м3 с расширенной неопределенностью на уровне (0,3 – 0,4) %, а также разработку методики передачи единицы объемной энергии сгорания рабочим эталонам. 6.1.2. На Украине продолжаются работы по модернизации национального первичного эталона единицы энергии сгорания (ДЭТУ 06-04-97) на основе бомбового калориметра. | Россия Украина |
| 6 | 6.2 Методическая помощь координатора работ (лаборатория калориметрии ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева») | Планируется проведение обучения по программе повышения квалификации «Калориметрия сгорания и измерения качественных параметров топлива» в рамках 11-ого семинара «Проблемы калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив» (апрель 2019 г.), ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург. | Россия |

Координатор работ, рук лаб. калориметрии ФГУП «ВНИИМ», к.т.н.	Е.Н.Корчагина