Приложение № 3 к протоколу

НТКОС № 44-2019

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МГС**

**на период с 2016 по 2020 годы (разделы «Основные положения», «Оценка соответствия»)**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Срок  исполнения** | | **Ответственные**  **исполнители** | **Информация о начале работ (выполнении)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Основные положения** | | | | | | | |
| *1.1.* | *Проведение работ по обеспечению реализации Протокола о внесении дополнений и изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, от 13 марта 1992 г., подписанного на заседании Совета глав правительств СНГ 22-го ноября 2007 г. в г. Ашхабаде.* | *2016-2020* | | | *Государства-участники СНГ, национальные органы* | *Исключен решением 54-го заседания МГС (протокол №54-2018, п.5.2.)* | |
| *Проведение работ по совершенствованию структуры МГС, в том числе подготовка и подписание Протокола о внесении соответствующих изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года.* | *2016–2020* | | | *Государства – участники МГС, органы по стандартизации государств – участников МГС* | *Исключен решением 54-го заседания МГС (протокол №54-2018, п.5.2.)* | |
| *1.2.* | *Поэтапное проведение работ по совершенствованию структуры МГС с учетом необходимости разграничения функций по формированию и реализации технической политики* | *2016-2018* | | | *Национальные органы*  *Бюро по стандартам* | *Исключен решением 54-го заседания МГС (протокол №54-2018, п.5.2.)* | |
| *1.3.* | *Подготовка изменений в Положение о Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации, Положение о Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации с учетом совершенствования структуры МГС* | *2018-2020* | | | *Национальные органы*  *Бюро по стандартам* | *Исключен решением 54-го заседания МГС (протокол №54-2018, п.5.2)* | |
| 1.4. | Доработка и принятие Советом глав правительств СНГ Соглашенияоб устранениитехнических барьеров во взаимной торговле государств - участников СНГ, базирующегося на международных и европейских принципах. | 2016-2018 | | | Государства-участники СНГ, национальные органы  ИК СНГ | Одобренный на 49-м заседании МГС проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств-участников Содружества Независимых Государств, направлен в ИК СНГ (исх. № 2/216 от 11.07.2016)для рассмотрения в установленном порядке (протоколы № 45-2014, пункт 15, № 49-2016, пункт 13). Проект Соглашения находился на рассмотрении в государствах. Предложения и замечания по проекту Соглашения по просьбе ИК СНГ рассмотрены на 4-м и 5-м заседаниях РГ ЗСТ, где проект Соглашения был доработан. В настоящее время доработанный проект Соглашения и предложения РГ ЗСТ по замечаниям и предложениям государств находиться в ИК СНГ.  В Отделении Исполнительного комитета СНГ 29 марта 2018 года состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств, одобренного на 51-м заседании МГС 31 мая – 1 июня 2017 года.  В заседании приняли участие представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Бюро по стандартам МГС, Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии.  По проекту Соглашения поступили замечания от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Узбекистан.  В ходе заседания, под председательством Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Назаренко В.В., рассмотрен проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств.  Участники заседания решили:  Считать согласованным в основном с учетом поступивших замечаний и предложений государств – участников СНГ и состоявшегося обсуждения проект Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств.  Исполнительному комитету СНГ направить указанный проект Соглашения на согласование в правительства государств – участников СНГ. | |
| 1.5. | Совершенствование законодательных, экономических и организационных основ технического регулирования, основанных на международных принципах, содействие сближению законов о техническом регулировании, действующих на территории государств-участников СНГ | 2016-2020 | | | Национальные органы |  | |
| 1.6. | Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по вопросам технического регулирования | 2016-2020 | | | Национальные органы  Бюро по стандартам | На 43-м заседании МГС подписан Меморандум между ЕЭК и МГС о сотрудничестве в области стандартизации и обеспечения единства измерений. Разрабатывается проект Плана мероприятий по реализации положений Меморандума о сотрудничестве ЕЭК и МГС | |
| *1.7* | *Пересмотр Соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от 03.11.1995* | *2015-2016* | | | *Национальные органы* | *Исключен решением 51-го заседания МГС (протокол №51-2017, п.8.3.)* | |
| **4. Оценка соответствия** | | | | | | |
| **Совершенствование процедур оценки соответствия** | | | | | | |
| Министерство Экономики и Инфраструктуры Республики Молдова предлагает исключить подзаголовок «Совершенствование процедур оценки соответствия», т.к. мероприятия, содержащиеся в данной главе, не относятся к процедурам оценки соответствия | | | | | | |
| 4.1. | Проведение согласованной политики в области оценки соответствия. Гармонизация основополагающих документов национальных систем подтверждения соответствия государств-участников СНГ с международными требованиями посредством разработки межгосударственных стандартов в области оценки соответствия, идентичных международным стандартам ISO/IEC серии 17000 | | 2016-2020 | Государства участники СНГ, МГС,  МТК 538  МТК 539 | | На заседаниях НТКОС регулярно рассматриваются вопросы об эффективности деятельности национальных систем сертификации и проведения работ по взаимному признанию результатов работ по сертификации и реализации положений Соглашения о проведении и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 года.  Председатель МТК 538 «Оценка соответствия» представляет информацию на заседания НТКОС об исполнении плана работ, закреплённых за МТК в стандартизации и техническом нормировании в области оценки соответствия и аккредитации посредством разработки межгосударственных стандартов в области оценки соответствия, идентичных международным стандартам ISO/IEC серии 17000. |
| 4.2. | Информационное обеспечение экспортеров об обязательных требованиях к поставляемой продукции, действующих на рынках государств-участников СНГ | | 2016-2020 | Национальные органы | | Вопрос был рассмотрен на 39-м заседании НТК по оценке соответствия |
| 4.3. | Организация и проведение конференций и семинаров по вопросам менеджмента качества и системного менеджмента, обмена опытом и лучшими практиками | | 2016-2020 | Национальные органы | | Проведён Международный семинар по темам МЭК и Международная Партнёрская Программа и МЭКСЭ и Схема СБ в Баку 20-21 апреля 2016 года |
| МЭиИ РМ предлагает дополнить колонку словами «Бюро по стандартам» | |
| *4.4.* | *Подготовка предложений по взаимному признанию сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ и услуг* | | *2016–2017* | *Государства – участники СНГ, МГС* | | *Вопрос рассматривался на 45-м заседании МГС.*  *В соответствии с п. 7.2.3 протокола № 45-2014 принята рекомендация 33-го заседания НТКОС (протокол № 33-2014, п. 5.1.3) считать на данном этапе разработку «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг» преждевременной.* |
| *Госстандарт РБ предлагает исключить п. 4.4 в связи с тем, что в рамках 45-го заседания МГС было принято решение о преждевременности разработки «Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала в выполнении работ, оказании определённых услуг»* | |
| 4.5. | Проведение конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг в соответствии с решением Совета Глав Правительств Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2005 г. | | Один раз в два года | Государства – участники СНГ, МГС | | Объявлен 7-й конкурс на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг на  53-м заседании МГС 28 июня 2018 года. |

Предложения национальных органов по корректировке Плана отмечены желтым цветом.

Госстандарт РБ (письмо № 04-06/660 от 30.05.2019)

Министерство Экономики и Инфраструктуры Республики Молдова (письмо № 12-3169 от 20.05.2019)