Приложение №8

к протоколу НТКС № 57-2019

Сведения о  реализации

Программы работ по межгосударственной стандартизации (ПМС)

на 2016-2018 г. (по данным АИС МГС)

ПМС 2016-2018 сформирована с учетом принятого на Совещании руководителей национальных органов (48-м заседании МГС) Перечня приоритетных направлений работ по межгосударственной стандартизации на 2016-2020 годы.

Государствами - разработчиками планируемых к разработке документов по межгосударственной стандартизации, включенными в ПМС 2016-2018 являются

Республика Беларусь,

Республика Казахстан,

Республика Молдова,

Российская Федерация

Украина.

ПМС 2016-2018 по состоянию на 2018 год включает 3591 документ по межгосударственной стандартизации. Из них - 3433 темы (95,6%) запланированы к разработке по приоритетным направлениям межгосударственной стандартизации.

Программой  охвачено восемнадцать народно-хозяйственных комплексов:

| № | Наименование государства-разработчика | Всего тем | В том числе темы |  | Из общего количества тем по приоритетным направлениям межгосударственной стандартизации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | переходящие | новые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Агропромышленный | 699 | 256 | 443 | 678 |  |
| 2 | Здравоохранение | 25 | 7 | 18 | 25 |  |
| 3 | Информационные технологии | 71 | 36 | 35 | 67 |  |
| 4 | Легкая промышленность | 30 | 2 | 28 | 30 |  |
| 5 | Лесотехнический | 57 | 30 | 27 | 54 |  |
| 6 | Машиностроение | 932 | 365 | 567 | 890 |  |
| 7 | Металлургический | 242 | 82 | 160 | 212 |  |
| 8 | Метрологический | 77 | 21 | 56 | 77 |  |
| 9 | Нефтехимический | 129 | 49 | 80 | 129 |  |
| 10 | Общетехнический | 63 | 23 | 40 | 59 |  |
| 11 | Приборостроительный | 21 | 10 | 11 | 21 |  |
| 12 | Социальный | 86 | 38 | 48 | 86 |  |
| 13 | Строительство | 262 | 82 | 180 | 226 |  |
| 14 | Тара и упаковка | 83 | 47 | 36 | 83 |  |
| 15 | Топливно-энергетический и горнорудный | 194 | 62 | 132 | 185 |  |
| 16 | Услуги | 2 | 0 | 2 | 2 |  |
| 17 | Химический | 224 | 112 | 112 | 216 |  |
| 18 | Электротехнический | 394 | 161 | 233 | 393 |  |
| Итого |  | 3591 | 1383 | 2208 | 3433 |  |

За время действия ПМС 2016--2018 принято 2465  документов по межгосударственной стандартизации и изменений к ним:

2016 г. - 1066 ГОСТ и изменений к ним (далее  - ГОСТ);

2017 г.   - 922 ГОСТ

2018 г.  -  477 ГОСТ

В том числе, по государствам-разработчикам  за период действия Программы:

| год | BY | KZ | MD | RU | UA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 138 | 67 | 1 | 855 | 5 |
| 2017 год | 111 | 52 | - | 759 | - |
| 2018 год | 89 | 31 | 1 | 356 | - |
| Всего | 338 | 150 | 2 | 1970 | 5 |

В 2019 году по ПМС 2016-2018 принят 81 межгосударственный документ, не вошедший в ПМС 2019-2021, в том числе:

BY -11тем, KZ - 14 тем, RU - 55  тем, UA  - 1 тема

Таким образом, всего по ПМС 2016-2018 принято 2546   документов по межгосударственной стандартизации, том числе BY -349, KZ - 164, MD- 2, RU – 2025, UA-6.

Оставшиеся невыполненными  темы планируется реализовать через принятую на 54-м заседании МГС    ПМС 2019-2021.